大连市人民政府关于印发大连市土壤污染防治工作方案的通知

各区市县人民政府，各先导区管委会，市政府各委办局、各直属机构，各有关单位：

    现将《大连市土壤污染防治工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

大连市人民政府 

2016年12月7日

大连市土壤污染防治工作方案

为贯彻落实《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）和《辽宁省人民政府关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2016〕58号）精神，切实加强土壤污染防治，逐步改善土壤环境质量，保障人民群众身体健康，结合我市实际，制定本工作方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实党中央、国务院关于振兴东北老工业基地的决策部署，立足我市经济社会发展全局，全面落实绿色发展理念，以改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，坚持预防为主、保护优先、风险管控，突出重点区域、行业和污染物，实施分类别、分用途、分阶段治理，严控新增污染、逐步减少存量，形成政府主导、市场推动、企业担责、公众参与、社会监督的土壤污染防治体系，促进土壤资源永续利用，为建设产业结构优化的先导区和经济社会发展的先行区提供坚实保障。

二、工作目标

（一）总体目标。全面落实《土壤污染防治行动计划》和《辽宁省土壤污染防治工作方案》，到2020年，全面掌握我市土壤环境污染状况，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。到2030年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。到本世纪中叶，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

（二）主要指标。第一阶段（2016年至2020年），全市受污染耕地安全利用率达到90%以上，污染地块安全利用率达到90%以上；第二阶段（2021年至2030年），受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。

三、重点任务及分工

（一）开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量状况。

1.开展土壤环境质量调查。制定全市土壤污染状况详查方案，在环境保护、国土资源、农业等部门现有相关调查基础上，以重点行业企业用地和农用地为重点，开展土壤污染状况详查。2018年底前，查明农用地土壤污染面积、具体分布、主要污染物及污染程度、对农产品质量的影响。2020年底前，掌握重点行业企业用地中的污染地块分布，并划分风险等级。建立土壤环境质量状况定期调查制度，每10年开展1次调查，对集中式饮用水水源保护区等土壤敏感区域每5年开展1次调查。（市环保局牵头，市财政局、市国土房屋局、市土地储备中心、市农委、市经信委等部门配合。各区市县政府、先导区管委会为各项工作的具体责任单位，以下不再一一列出）

2.建设土壤环境质量监测网络。统一规划、整合优化土壤环境质量监测点位，2017年底前，完成全市土壤环境质量国控、市控监测点位设置和土壤环境质量监测网络建设，充分发挥行业监测网作用，基本形成土壤环境监测能力，实现土壤环境质量监测点位所有区市县、先导区全覆盖。做好土壤环境监测技术人员培训，每年至少开展1次培训。（市环保局牵头，市经信委、市国土房屋局、市土地储备中心、市农委、市财政局等部门配合）

3.提升土壤环境信息化管理水平。按照国家统一部署，环境保护、国土资源、农业等部门应及时向国家及辽宁省土壤环境基础数据库和土壤环境信息化管理平台提供相应数据，借助移动互联网、物联网等技术，拓宽数据获取渠道，力争2020年底前建成大连市土壤环境信息化管理子平台。实施数据动态更新，加强数据共享，发挥土壤环境大数据在污染防治、城乡规划、土地利用、农业生产中的作用。（市环保局牵头，市发展改革委、市教育局、市科技局、市经信委、市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委、市卫生计生委、市林业局等部门配合）

（二）落实土壤污染防治法律法规和标准，强化监管执法。

4.严格执行土壤污染防治法律法规和标准。加大土壤污染防治相关法律法规和标准执行力度。认真落实国家农药管理条例及污染地块土壤环境管理、农用地土壤环境管理、农药包装废弃物回收处理、工矿用地土壤环境管理、废弃农膜回收利用等法律法规和部门规章。定期开展土壤法律法规和标准培训。（市环保局牵头，市经信委、市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委、市林业局、市水务局、市卫生计生委、市质监局等部门配合）

5.全面强化监管执法。明确监管重点。重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物。重点监管石油加工、化工、制药、电镀、焦化、制革、有色金属矿采选、有色金属冶炼、危险废物利用处置等行业，以及垃圾填埋场、农产品生产基地、城市建成区等区域。（市环保局牵头，市经信委、市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委等部门配合）

加大执法力度。开展环保执法专项行动，加大土壤环境重点监管企业现场巡查力度和监测频次，对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法运输危险化学品和危险废物及有毒有害物质、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。改善环境执法条件，配备必要的土壤污染快速检测等执法装备。对全市环境执法人员每3年开展1轮土壤污染防治专业技术培训。完善各级环境污染事件应急预案，将土壤环境保护内容纳入各地政府及有关部门突发环境事件应急预案。各地应将突发环境事件对土壤环境的影响程度、范围和应对措施作为突发环境事件信息报告的重要内容。采取有效措施避免突发环境事件应急处置过程中的土壤环境污染。对于突发事件造成土壤污染的，责任单位应及时调查和评估污染的程度和范围，防止污染扩散，并开展土壤污染治理与修复。（市环保局牵头，市经信委、市公安局、市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委、市安监局、市林业局、市交通局、市财政局等部门配合）

（三）实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全。

6.划定农用地土壤环境质量类别。依据国家拟发布的农用地土壤环境质量类别划分技术指南，适时启动农用地土壤环境质量类别划分工作，建立农用地土壤环境质量档案。按污染程度将农用地划为3个类别，未污染和轻微污染的划为优先保护类，轻度和中度污染的划为安全利用类，重度污染的划为严格管控类，以耕地为重点，分别采取相应管理措施，保障农产品质量安全。以土壤污染状况详查结果为依据，开展耕地土壤和农产品协同监测与评价，到2020年，完成耕地土壤环境质量类别划定，建立分类清单。划定结果报省政府审定，数据上传全国土壤环境信息化管理平台。根据土地利用变更和土壤环境质量变化情况，定期对各类别耕地面积、分布等信息进行更新。逐步开展林地、草地、园地等其他农用地土壤环境质量类别划定等工作。（市环保局、市农委牵头，市国土房屋局、市林业局等部门配合）

7.严格保护优先保护类农用地。各级政府要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让的外，其他任何建设不得占用。高标准农田建设项目向优先保护类耕地集中的地区倾斜。推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、农膜减量与回收利用等措施。农村土地流转的受让方要履行土壤保护的责任，避免因过度施肥、滥用农药等掠夺式农业生产方式造成土壤环境质量下降。对优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的地区，市政府将进行预警提醒并依法采取环评限批等限制性措施。（市国土房屋局、市农委牵头，市发展改革委、市环保局、市水务局等部门配合）

防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建石油加工、化工、制药、电镀、焦化、制革、有色金属矿采选、有色金属冶炼、危险废物利用处置等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。（市环保局、市发展改革委牵头，市经信委等部门配合）

8.科学使用安全利用类农用地。根据土壤污染状况和农产品超标情况，安全利用类耕地集中的区市县和先导区要结合当地主要作物品种和种植习惯，制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风险，根据需要实施休耕。强化土壤环境质量和农产品质量检测。加强对农民、农民合作社的技术指导和培训。到2020年，完成国家轻度和中度污染耕地安全利用指标。（市农委牵头，市国土房屋局等部门配合）

9.全面监管严格管控类农用地。加强对严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品和饲料用草；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关区市县和先导区要制定环境风险管控方案，并落实有关措施；合理选择和调整种植结构，有序开展休耕、退耕还林还草和修复。到2020年，完成国家重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草指标。（市农委、市环保局牵头，市发展改革委、市财政局、市国土房屋局、市水务局、市林业局等部门配合）

10.加强林地草地园地土壤环境管理。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止违法违规使用国家禁限用农药。完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。发现重度污染的牧草地、林地、园地，立即实施严格管控。（市农委、市林业局负责）

（四）实施建设用地准入管理，防范人居环境风险。

11.完善调查评估制度。自2017年起，按照国家建设用地土壤环境调查评估技术规定，对拟收回土地使用权的石油加工、化工、制药、电镀、焦化、制革、有色金属矿采选、有色金属冶炼、危险废物利用处置等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由所在地市、县级人民政府负责组织开展调查评估。自2018年起，重度污染农用地转为城镇建设用地的，由所在地县级人民政府负责组织开展调查评估。调查评估结果向所在地环境保护、城乡规划、国土资源部门备案。（市环保局牵头，市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局等部门配合）

12.分用途明确管理措施。自2017年起，结合土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估结果，逐步建立全市污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地县级人民政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；发现污染扩散的，有关责任主体要及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施。（市环保局、市国土房屋局牵头，市土地储备中心、市规划局、市水务局等部门配合）

13.落实监管责任。各级城乡规划部门要结合土壤环境质量状况，加强城乡规划论证和审批管理。各级国土资源部门要依据土地利用总体规划、城乡规划和地块土壤环境质量状况，加强土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节的监管。各级环境保护部门要加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。建立城乡规划、国土资源、环境保护等部门间的信息沟通机制，实行联动监管。（市国土房屋局、市环保局、市规划局牵头，市土地储备中心等配合）

14.严格用地准入。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各级国土资源、城乡规划等部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。（市国土房屋局、市规划局牵头，市土地储备中心、市环保局等部门配合）

（五）强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染。

15.加强未利用地环境管理。按照科学有序原则开发利用未利用地，防止造成土壤污染。拟开发为农用地的，有关地区要组织开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。各地要加强纳入耕地后备资源的未利用地保护，定期开展巡查。加强对矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要及时督促有关企业采取防治措施。推动盐碱地土壤改良。（市环保局、市国土房屋局牵头，市发展改革委、市公安局、市水务局、市农委、市林业局等部门配合）

16.防范建设用地新增污染。建设项目在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；住宅、学校、医疗和养老机构等建设项目的环境影响评价，应当调查、分析周边污染地块、污染源对项目的环境影响；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。探索建立新增工业用地土壤环境强制调查评估与备案制度，建设新增建设项目土壤本底质量库。自2017年起，各级政府要与重点行业企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，并向社会公开。（市环保局负责）

17.强化空间布局管控。加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。强化源头控制，提高准入标准，严格限制工业园区数量，鼓励工业企业集聚发展，构建最严格的节约集约用地新机制，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建石油加工、化工、制药、电镀、焦化、制革、有色金属矿采选、有色金属冶炼、危险废物利用处置等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。科学布局生活垃圾处理场所，按集约化、产业化、利于监管原则，推进危险废物处置和再生资源产业园区建设，合理确定畜禽养殖布局和规模。（市发展改革委、市沿海办牵头，市经信委、市国土房屋局、市环保局、市规划局、市水务局、市农委、市林业局等部门配合）

（六）加强污染源监管，做好土壤污染预防工作。

18.严控工矿污染。加强日常环境监管。根据工矿企业分布和污染排放情况，2016年底前，确定土壤环境重点监管企业名单，并向社会公布。土壤环境重点监管企业名单实行动态更新。列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。有关环境保护部门要定期对重点监管企业和工业园区周边开展监测，数据及时上传全国土壤环境信息化管理平台，结果作为环境执法和风险预警的重要依据。加强电器电子、汽车等工业产品中有害物质控制。工业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。（市环保局、市经信委负责）

严防矿产资源开发污染土壤。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资。加强对矿产资源开发利用活动的辐射安全监管，有关企业每年要对本矿区土壤进行辐射环境监测。（市环保局、市安监局牵头，市经信委、市国土房屋局等部门配合）

加强重金属污染防控。依法从严查处重金属污染物超标排放或超总量排放等环境隐患问题突出的企业。对实施停产治理后仍不能达标排放的企业，依法予以关停取缔，并将企业名单向社会公告。继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善涉重金属行业准入条件，坚持重金属污染物“等量置换”和“减量置换”原则，控制新增污染物排放。依法实施涉重金属企业强制性清洁生产审核，鼓励企业采用高效低耗、安全环保、资源综合利用率高的先进生产工艺。推进企业集聚发展，鼓励企业开展污染物集中处理、深度处理和资源综合利用。到2020年，重点行业的重点重金属排放量比2013年下降10%以上。（市环保局、市经信委牵头，市发展改革委等部门配合）

加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。（市环保局牵头，市发展改革委、市经信委、市国土房屋局等部门配合）

19.控制农业污染。合理使用化肥农药。鼓励农民增施有机肥，减少化肥使用量。科学施用农药，禁止使用国家和地方明令禁止、淘汰的或者未经许可的农业投入品，推广高效低毒低残留农药和现代植保机械。推进、拓展测土配方施肥范围，推广施肥新技术、高效新型肥料，探索有机养分资源利用的有效模式。到2020年，全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。推行农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控，建立4级农作物病虫疫情监测防控体系。到2020年，全市主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到40%以上，病虫害生物、物理防治等绿色防治覆盖率达到30%以上。继续实施农药包装废弃物回收处理试点，到2020年，全市所有蔬菜产业重点县实现农药包装废弃物回收处理。推行农业清洁生产，开展农业废弃物资源化利用试点。严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料。（市农委牵头，市发展改革委、市环保局、市城建局、市供销合作社等部门配合）

加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售不合格农膜的行为，鼓励农民和农业生产经营组织使用可降解农膜。建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络，开展废弃农膜回收利用试点。到2020年，力争实现废弃农膜全面回收利用。（市农委牵头，市发展改革委、市经信委、市公安局、市质监局、市工商局、市供销合作社等部门配合）

强化畜禽养殖污染防治。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，防止过量使用，促进源头减量。加强畜禽粪便综合利用，开展种养业有机结合、循环发展试点。择优扶持改造畜禽规模养殖场进行标准化生态化改造升级，鼓励支持畜禽粪便、污水、废弃物等处理利用设施建设。到2020年，规模化养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例达到75%以上。（市农委牵头，市发展改革委、市环保局等部门配合）

加强灌溉水水质管理。农田灌溉用水应当符合相应的水质标准。加强农田灌溉用水水质监测，严禁污水灌溉。出现因污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的情况，应及时调整种植结构。（市环保局牵头，市水务局、市农委等部门配合）

20.减少生活污染。建立政府、社区、企业和居民协调机制，通过分类投放收集、综合循环利用，促进垃圾减量化、资源化、无害化。积极实施餐厨废弃物无害化处理和资源化利用试点。建立村庄保洁制度，继续实施农村生活污水治理工程，加快完善农村生活垃圾收运体系。整治非正规垃圾填埋场，封场后，垃圾填埋场管理机构应当定期监测评估其对周边土壤和地下水环境的影响，进行后期维护、管理和修复。深入实施“以奖促治”政策，扩大农村环境连片整治范围。鼓励将处理达标后的污泥用于园林绿化、生态修复。开展利用建筑垃圾生产建材产品等资源化利用示范。强化集中收集的废氧化汞电池、镍镉电池、铅酸蓄电池和含汞荧光灯管、温度计等含重金属废物的安全处置。减少过度包装，鼓励使用环境标志产品。（市城建局、市建委、市环保局牵头，市发展改革委、市经信委、市财政局等部门配合）

（七）开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量。

21.明确治理与修复主体。按照“谁污染、谁治理”原则，造成土壤污染的单位或个人须承担治理与修复的主体责任。责任主体发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位或个人承担相关责任；土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人或双方约定的责任人承担相关责任。责任主体灭失或责任主体不明确的，由所在地县级以上人民政府依法承担相关责任。（市环保局牵头，市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局等部门配合）

22.制定治理与修复规划。以影响农产品质量和人居环境安全的突出土壤污染问题为重点，2017年底前，制定大连市土壤污染治理与修复规划，明确重点任务、责任单位和分年度实施计划，建立项目库，并报省环保厅备案。（市环保局牵头，市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委等部门配合）

23.有序开展治理与修复。确定治理与修复重点。结合城市环境质量提升和发展布局调整，以拟开发建设居住、商业、学校、医疗和养老机构等项目的污染地块为重点，开展治理与修复。各地区要根据耕地土壤污染程度、环境风险及其影响范围，确定治理与修复的重点区域。到2020年，完成国家受污染耕地治理与修复面积指标。（市国土房屋局、市农委、市环保局牵头，市土地储备中心、市规划局等部门配合）

强化治理与修复工程监管。治理与修复工程原则上在原址进行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存等造成二次污染；需要转运污染土壤的，有关责任单位要将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等提前向所在地和接收地环境保护部门报告。工程施工期间，责任单位要设立公告牌，公开工程基本情况、环境影响及其防范措施；所在地环境保护部门要对各项环境保护措施落实情况进行检查。工程完工后，责任单位要委托第三方机构对治理与修复成效进行评估，结果向社会公开。实行土壤污染治理与修复终身责任制。（市环保局牵头，市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委等部门配合）

24.监督目标任务落实。各区市县、先导区环境保护部门要定期向市环保局报告土壤污染治理与修复工作进展情况。市环保局应会同有关部门加强督导检查，并依据国家拟出台的土壤污染治理与修复成效评估办法，委托第三方机构对各区市县、先导区土壤污染治理与修复成效进行综合评估，结果向社会公开。（市环保局牵头，市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委等部门配合）

四、保障措施

（八）发挥政府主导作用，构建土壤环境治理体系。

25.加大财政投入。各级财政加大对土壤污染防治工作的支持力度。积极争取中央和省土壤污染防治专项资金，用于土壤环境调查与监测评估、监督管理、治理与修复等工作。统筹相关财政资金，通过现有政策和资金渠道加大支持，将涉农资金更多用于优先保护类耕地集中的地区，对优先保护类耕地面积增加的地区可予以适当奖励。统筹安排资金，支持企业对涉重金属落后生产工艺和设备进行技术改造。（市财政局、市环保局牵头，市发展改革委、市国土房屋局、市土地储备中心、市经信委、市水务局、市农委等部门配合）

完善激励政策。采取有效措施，激励有实力企业参与土壤污染治理与修复。贯彻落实国家有机肥生产、废弃农膜综合利用、农药包装废弃物回收处理等企业的扶持政策。积极推行农药、化肥等行业环保领跑者制度试点。（市财政局、市环保局牵头，市发展改革委、市经信委、市国土房屋局、市土地储备中心、市农委、市地税局、市国税局、市供销合作社等部门配合）

26.发挥市场作用。通过政府和社会资本合作（PPP）模式，带动更多社会资本参与土壤污染防治。加大政府购买服务力度，推动受污染耕地和以政府为责任主体的污染地块治理与修复。积极发展绿色金融，发挥政策性和开发性金融机构引导作用，为重大土壤污染防治项目提供支持。为符合条件的土壤污染治理与修复企业发行股票、债券提供政策信息咨询和业务培训。对涉重金属、石油化工、危险化学品运输等高环境风险行业有序开展环境污染强制责任保险试点。（市发展改革委、市环保局牵头，市财政局、市建委、市金融局、人民银行大连市中心支行、大连银监局、大连证监局、大连保监局等部门配合）

27.加强社会监督。推进信息公开。市政府将定期公布全市土壤环境状况。国控、省控、市控重点范围的企业应依法向社会公开排污情况及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。（市环保局牵头，市国土房屋局、市规划局、市经信委、市农委等部门配合）

引导公众参与。充分发挥环保举报热线和民心网、民意网、微信等网络平台作用，限期办理群众举报投诉的环境问题，一经查实，可给予举报人奖励。根据需要邀请环境保护义务监督员参与现场环境执法、重大土壤污染事件调查处理等。公开曝光环境违法典型案件。鼓励种粮大户、家庭农场、农民合作社以及民间环境保护机构参与土壤污染防治工作。鼓励依法对污染土壤等环境违法行为提起公益诉讼。（市环保局牵头，市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委、市水务局、市林业局、市检察院、市法院等部门配合）

28.开展宣传教育。将土壤环境保护内容纳入年度环境保护宣传教育工作计划。结合世界地球日、世界环境日、世界土壤日、世界粮食日、全国土地日等主题宣传活动，在市属媒体（含新媒体）及各类LED电子屏幕投放环保公益广告，普及土壤污染防治相关知识，加强法律法规政策宣传解读，营造保护土壤环境的良好社会氛围。以各类环境友好单位创建和环境教育基地建设为依托开展环保社会实践活动，将土壤环境保护相关知识纳入国民教育体系，开展全民环境教育。继续开展“五进”工作，强化对学校、领导干部、企业、社区、农村的土壤污染防治等环境教育。大力开展环境文化建设，推动形成绿色发展方式和生活方式。（市环保局牵头，市委宣传部、市教育局、市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委、市网信办、市服务业委、市科协等部门配合）

（九）加大科技研发力度，推动环境保护产业发展。

29.加强土壤污染防治研究。整合高等学校、研究机构、企业等科研资源，鼓励开展土壤环境基准、土壤环境容量与承载能力、污染物迁移转化规律、污染生态效应、土壤污染风险筛选指导值以及土壤污染与农产品质量、人体健康关系等基础研究，推进土壤污染诊断、风险管控、治理与修复等方面技术研究。（市科技局牵头，市发展改革委、市教育局、市经信委、市国土房屋局、市土地储备中心、市环保局、市规划局、市农委、市卫生计生委、市林业局等部门及在连高校和科研机构配合）

30.加快适用技术推广应用。推进土壤治理与修复产业成果转化平台建设，选择一批适合我市的易推广、成本低、效果好的土壤污染治理与修复技术，加大推广应用力度。开展国际合作研究与技术交流，鼓励引进消化土壤污染风险识别、土壤污染物快速检测、土壤及地下水污染阻隔等风险管控先进技术和管理经验。（市环保局、市财政局、市科技局牵头，市发展改革委、市教育局、市经信委、市国土房屋局、市土地储备中心、市环保局、市规划局、市农委等部门及在连高校和科研机构配合）

31.推动治理与修复产业发展。完善我市覆盖土壤环境调查、分析测试、风险评估、治理与修复工程设计和施工等环节的产业链，培育若干有资历、有实力的土壤污染治理与修复企业。规范土壤污染治理与修复从业单位和人员管理，建立健全监督机制，将技术服务能力弱、运营管理水平低、综合信用差的从业单位名单通过企业信用信息公示系统向社会公开。发挥“互联网+”在土壤污染治理与修复全产业链中的作用，推进大众创业、万众创新。（市环保局、市经信委牵头，市发展改革委、市科技局、市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委、市工商局、市创促办等部门配合）

（十）加强目标考核，严格责任追究。

32.落实各方责任。按照全市统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与的原则，落实好各项工作任务。

成立大连市土壤污染防治工作领导小组，市长任组长，各分管副市长任副组长，市委组织部、市委宣传部、市发展改革委、市经信委、市教育局、市科技局、市公安局、市财政局、市国土房屋局、市环保局、市建委、市规划局、市城建局、市交通局、市农委、市水务局、市林业局、市卫生计生委、市地税局、市工商局、市质监局、市安监局、市金融局、市土地储备中心、市供销合作社、市国税局、人民银行大连市中心支行、大连银监局、大连证监局、大连保监局、市检察院、市法院、市沿海办、市创促办和各区市县政府、先导区管委会主要领导为领导小组成员。领导小组负责统一部署、指导、协调全市落实土壤污染防治责任，制定考核评估办法并开展考核。领导小组办公室设在市环保局，负责协调各部门及领导小组的日常工作。各有关部门要按照职责分工，加强协作，各司其职。各项重点任务要建立台账并逐月进行动态更新。自2017年起，每年12月15日前向领导小组办公室报送年度任务贯彻落实情况。（市环保局牵头，各相关部门配合）

各区市县政府、先导区管委会对本行政区域内的土壤环境质量负总责，要将土壤污染防治工作纳入国民经济和社会发展规划，制定土壤污染防治政策和措施，提高土壤污染防治能力，改善土壤环境。自2017年起，每年12月15日前向领导小组办公室报送年度任务贯彻落实情况。

有关企业要严格执行环保法律法规和规范要求，加强内部管理，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放。造成土壤污染的，应承担损害评估、治理与修复的法律责任。逐步建立土壤污染治理与修复企业行业自律机制。中央在连企业、国有企业、省属企业和市属企业应带头落实。（市环保局牵头，市经信委、市国资委等部门配合）

33.严格评估考核。实行目标责任制。市政府与各区市县政府、先导区管委会签订土壤污染防治目标责任书，分解落实目标任务，切实落实“一岗双责”。每年对各地区重点工作进展情况进行评估，2020年对各地区土壤污染防治工作方案实施情况进行考核，评估和考核结果作为对领导班子和领导干部综合考核评价、自然资源资产离任审计的重要依据。（市环保局牵头，市委组织部、市审计局等部门配合）

评估和考核结果同时作为土壤污染防治专项资金分配的重要参考依据。（市财政局牵头，市环保局配合）

对年度评估结果较差或未通过考核的地区，要提出限期整改意见，整改完成前，对有关地区实施建设项目环评限批；整改不到位的，要约谈有关地区政府及其相关部门负责人。对土壤环境问题突出、区域土壤环境质量明显下降、防治工作不力、群众反映强烈的地区，要约谈有关地区政府相关部门主要负责人；对失职渎职、弄虚作假的，区分情节轻重，予以诫勉、责令公开道歉、组织处理或党纪政纪处分；对构成犯罪的，要依法追究刑事责任，已经调离、提拔或者退休的，也要终身追究责任。（市环保局牵头，市委组织部、市纪委等部门配合）

附件1

大连市土壤污染防治工作方案责任分工表

（各区市县政府、先导区管委会为各项工作的具体责任者，不在表中一一列出）
	序号
	类别
	工作任务
	完成时限
	牵头部门
	配合部门

	一、1
	开展土壤环境质量调查
	制定全市土壤污染状况详查方案，在环境保护、国土资源、农业等部门现有相关调查基础上，以重点行业企业用地和农用地为重点，开展土壤污染状况详查。
	2017年底前
	市环保局
	市财政局、市国土房屋局、市土地储备中心、市农委、市经信委等

	
	
	2018年底前，查明农用地土壤污染面积、具体分布、主要污染物及污染程度、对农产品质量的影响。
	2018年底前
	市环保局
	市农委、市国土房屋局等

	
	
	2020年底前，掌握重点行业企业用地中的污染地块分布，并划分风险等级。
	2020年底前
	市环保局
	市国土房屋局、市土地储备中心、市经信委等

	
	
	建立土壤环境质量状况定期调查制度，每10年开展1次调查，对集中式饮用水水源保护区等土壤敏感区域每5年开展1次调查。
	持续推进
	市环保局
	市财政局、市国土房屋局、市土地储备中心、市农委、市经信委等

	一、2
	建设土壤环境质量监测网络
	统一规划、整合优化土壤环境质量监测点位，2017年底前，完成全市土壤环境质量国控、市控监测点位设置和土壤环境质量监测网络建设，充分发挥行业监测网作用，基本形成土壤环境监测能力，实现土壤环境质量监测点位所有区市县、先导区全覆盖。
	2017年底前
	市环保局
	市经信委、市国土房屋局、市土地储备中心、市农委、市财政局等

	
	
	做好土壤环境监测技术人员培训，每年至少开展1次培训。
	持续推进
	市环保局
	

	一、3
	提升土壤环境信息化管理水平
	按照国家统一部署，环境保护、国土资源、农业等部门应及时向国家及辽宁省土壤环境基础数据库和土壤环境信息化管理平台提供相应数据，借助移动互联网、物联网等技术，拓宽数据获取渠道，力争2020年底前建成大连市土壤环境信息化管理子平台。
	2020年底前
	市环保局
	市发展改革委、市教育局、市科技局、市经信委、市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委、市卫生计生委、市林业局等

	
	
	实施数据动态更新，加强数据共享，发挥土壤环境大数据在污染防治、城乡规划、土地利用、农业生产中的作用。
	持续推进
	市环保局
	市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委等

	二、4
	严格执行土壤污染防治法律法规和标准。
	加大土壤污染防治相关法律法规和标准执行力度。认真落实国家农药管理条例及污染地块土壤环境管理、农用地土壤环境管理、农药包装废弃物回收处理、工矿用地土壤环境管理、废弃农膜回收利用等法律法规和部门规章。定期开展土壤法律法规和标准培训。
	持续推进
	市环保局
	市经信委、市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委、市林业局、市水务局、市卫生计生委、市质监局等

	二、5-1
	全面强化监管执法
	明确监管重点。重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物。重点监管石油加工、化工、制药、电镀、焦化、制革、有色金属矿采选、有色金属冶炼、危险废物利用处置等行业，以及垃圾填埋场、农产品生产基地、城市建成区等区域。
	持续推进
	市环保局
	市经信委、市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委等

	二、5-2
	
	加大执法力度。开展环保执法专项行动，加大土壤环境重点监管企业现场巡查力度和监测频次，对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。
	持续推进
	市环保局
	市经信委、市公安局等

	
	
	严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法运输危险化学品和危险废物及有毒有害物质、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。
	持续推进
	市环保局
	市公安局、市安监局、市交通局等

	
	
	改善环境执法条件，配备必要的土壤污染快速检测等执法装备。
	持续推进
	市环保局
	

	
	
	对全市环境执法人员每3年开展1轮土壤污染防治专业技术培训。
	持续推进
	市环保局
	

	
	
	完善各级环境污染事件应急预案，将土壤环境保护内容纳入各地政府及有关部门突发环境事件应急预案。各地应将突发环境事件对土壤环境的影响程度、范围和应对措施作为突发环境事件信息报告的重要内容。采取有效措施避免突发环境事件应急处置过程中的土壤环境污染。对于突发事件造成土壤污染的，责任单位应及时调查和评估污染的程度和范围，防止污染扩散，并开展土壤污染治理与修复。
	持续推进
	市环保局
	市经信委、市公安局、市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委、市安监局、市林业局、市交通局、市财政局等

	二、6
	划定农用地土壤环境质量类别
	依据国家拟发布的农用地土壤环境质量类别划分技术指南，适时启动农用地土壤环境质量类别划分工作，建立农用地土壤环境质量档案。按污染程度将农用地划为3个类别，未污染和轻微污染的划为优先保护类，轻度和中度污染的划为安全利用类，重度污染的划为严格管控类，以耕地为重点，分别采取相应管理措施，保障农产品质量安全。
	持续推进
	市环保局、市农委
	市国土房屋局、市林业局等

	
	
	以土壤污染状况详查结果为依据，开展耕地土壤和农产品协同监测与评价，到2020年，完成耕地土壤环境质量类别划定，建立分类清单。划定结果报省政府审定，数据上传全国土壤环境信息化管理平台。
	2020年底前
	市环保局、市农委
	市国土房屋局等

	
	
	根据土地利用变更和土壤环境质量变化情况，定期对各类别耕地面积、分布等信息进行更新。
	持续推进
	市环保局、市农委
	市国土房屋局等

	
	
	逐步开展林地、草地、园地等其他农用地土壤环境质量类别划定等工作。
	持续推进
	市环保局、市农委
	市国土房屋局、市林业局等

	二、7-1
	严格保护优先保护类农用地
	各级政府要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让的外，其他任何建设不得占用。
	持续推进
	市国土房屋局
	市农委、市发展改革委、市环保局、市水务局等

	
	
	高标准农田建设项目向优先保护类耕地集中的地区倾斜。
	持续推进
	市农委、市国土房屋局
	

	
	
	推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、农膜减量与回收利用等措施。农村土地流转的受让方要履行土壤保护的责任，避免因过度施肥、滥用农药等掠夺式农业生产方式造成土壤环境质量下降。
	持续推进
	市农委
	市发展改革委、市国土房屋局、市环保局等

	
	
	对优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的地区，市政府将进行预警提醒并依法采取环评限批等限制性措施。
	持续推进
	市环保局
	市农委、市国土房屋局等

	二、7-2
	
	防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建石油加工、化工、制药、电镀、焦化、制革、有色金属矿采选、有色金属冶炼、危险废物利用处置等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。
	持续推进
	市环保局、市发展改革委
	市经信委等

	三、8
	科学使用安全利用类农用地
	根据土壤污染状况和农产品超标情况，安全利用类耕地集中的区市县和先导区要结合当地主要作物品种和种植习惯，制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风险，根据需要实施休耕。强化土壤环境质量和农产品质量检测。加强对农民、农民合作社的技术指导和培训。
	持续推进
	市农委
	市国土房屋局等

	
	
	到2020年，完成国家轻度和中度污染耕地安全利用指标。
	2020年底前
	市农委
	

	三、9
	全面监管严格管控类农用地
	加强对严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品和饲料用草。 
	持续推进
	市农委
	市国土房屋局等

	
	
	对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关区市县和先导区要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。
	持续推进
	市环保局
	市农委、市国土房屋局、市水务局等

	
	
	合理选择和调整种植结构，有序开展休耕、退耕还林还草和修复。
	持续推进
	市农委
	市发展改革委、市财政局、市国土房屋局、市环保局、市林业局等

	
	
	到2020年，完成国家重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草指标。
	2020年底前
	市农委、市环保局
	市发展改革委、市财政局、市国土房屋局、市林业局等

	三、10
	加强林地草地园地土壤环境管理
	严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止违法违规使用国家禁限用农药。完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。发现重度污染牧草地、林地、园地，立即实施严格管控。
	持续推进
	市农委、
市林业局
	

	四、11
	完善调查评估制度
	自2017年起，按照国家建设用地土壤环境调查评估技术规定，对拟收回土地使用权的石油加工、化工、制药、电镀、焦化、制革、有色金属矿采选、有色金属冶炼、危险废物利用处置等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由所在地市、县级人民政府负责开展调查评估。
	2017年起
	市环保局
	市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局等

	
	
	自2018年起，重度污染农用地转为城镇建设用地的，由所在地县级人民政府负责组织开展调查评估。调查评估结果向所在地环境保护、城乡规划、国土资源部门备案。
	2018年起
	市环保局
	市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局等

	四、12
	分用途明确管理措施
	自2017年起，结合土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估结果，逐步建立全市污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。
	2017年起
	市环保局
	市国土房屋局、市土地储备中心

	
	
	符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。
	持续推进
	市国土房屋局
	市土地储备中心、市环保局、市规划局等

	
	
	暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地县级人民政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；发现污染扩散的，有关责任主体要及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施。
	持续推进
	市环保局、市国土房屋局
	市土地储备中心、市水务局等

	四、13
	落实监管责任
	各级城乡规划部门要结合土壤环境质量状况，加强城乡规划论证和审批管理。
	持续推进
	市规划局
	市环保局等

	
	
	各级国土资源部门要依据土地利用总体规划、城乡规划和地块土壤环境质量状况，加强土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节的监管。
	持续推进
	市国土房屋局
	市土地储备中心、市环保局、市规划局等

	
	
	各级环境保护部门要加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。
	持续推进
	市环保局
	

	
	
	建立城乡规划、国土资源、环境保护等部门间的信息沟通机制，实行联动监管。
	持续推进
	市环保局
	市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局等

	四、14
	严格用地准入
	将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各级国土资源、城乡规划等部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。
	持续推进
	市国土房屋局、市规划局
	市土地储备中心、市环保局等

	五、15
	加强未利用地环境管理
	按照科学有序原则开发利用未利用地，防止造成土壤污染。拟开发为农用地的，有关地区要组织开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。各地要加强纳入耕地后备资源的未利用地保护，定期开展巡查。
	持续推进
	市国土房屋局、市环保局
	市发展改革委、市农委等

	
	
	加强对矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要及时督促有关企业采取防治措施。
	持续推进
	市环保局
	市国土房屋局、市公安局、市水务局、市农委、市林业局等

	
	
	推动盐碱地土壤改良。
	持续推进
	市国土房屋局、市环保局
	市水务局、市农委、市林业局等

	五、16
	防范建设用地新增污染
	建设项目在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；住宅、学校、医疗和养老机构等建设项目的环境影响评价，应当调查、分析周边污染地块、污染源对项目的环境影响；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。探索建立新增工业用地土壤环境强制调查评估与备案制度，建设新增建设项目土壤本底质量库。
	持续推进
	市环保局
	

	
	
	自2017年起，各级政府要与重点行业企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，并向社会公开。
	2017年起
	市环保局
	

	五、17
	强化空间布局管控
	加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。强化源头控制，提高准入标准，严格限制工业园区数量，鼓励工业企业集聚发展，构建最严格的节约集约用地新机制，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建石油加工、化工、制药、电镀、焦化、制革、有色金属矿采选、有色金属冶炼、危险废物利用处置等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。科学布局生活垃圾处理场所，按集约化、产业化、利于监管原则，推进危险废物处置和再生资源产业园区建设，合理确定畜禽养殖布局和规模。
	持续推进
	市发展改革委、市沿海办
	市经信委、市国土房屋局、市环保局、市规划局、市水务局、市农委、市林业局等

	六、18-1
	严控工矿污染
	加强日常环境监管。根据工矿企业分布和污染排放情况，2016年底前，确定土壤环境重点监管企业名单，并向社会公布。土壤环境重点监管企业名单实行动态更新。
	2016年底前
	市环保局
	

	
	
	列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。
	持续推进
	市环保局
	

	
	
	有关环境保护部门要定期对重点监管企业和工业园区周边开展监测，数据及时上传全国土壤环境信息化管理平台，结果作为环境执法和风险预警的重要依据。
	持续推进
	市环保局
	

	
	
	加强电器电子、汽车等工业产品中有害物质控制。
	持续推进
	市经信委
	

	
	
	工业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
	持续推进
	市环保局
	市经信委等

	六、18-2
	
	严防矿产资源开发污染土壤。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。
	持续推进
	市环保局、市安监局
	市经信委、市国土房屋局等

	
	
	有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资。
	持续推进
	市环保局
	市安监局

	
	
	加强对矿产资源开发利用活动的辐射安全监管，有关企业每年要对本矿区土壤进行辐射环境监测。
	持续推进
	市环保局
	市国土房屋局等

	六、18-3
	
	加强重金属污染防控。依法从严查处重金属污染物超标排放或超总量排放等环境隐患问题突出的企业。
	持续推进
	市环保局
	

	
	
	对实施停产治理后仍不能达标排放的企业，依法予以关停取缔，并将企业名单向社会公告。
	持续推进
	市环保局
	市经信委、市发展改革委等

	
	
	继续淘汰涉重金属重点行业落后产能。
	持续推进
	市经信委
	市环保局、市发展改革委等

	
	
	完善涉重金属行业准入条件，坚持重金属污染物“等量置换”或“减量置换”原则，控制新增污染物排放。
	持续推进
	市环保局
	市经信委、市发展改革委等

	
	
	依法实施涉重金属企业强制性清洁生产审核，鼓励企业采用高效低耗、安全环保、资源综合利用率高的先进生产工艺。 推进企业集聚发展，鼓励企业开展污染物集中处理、深度处理和资源综合利用。
	持续推进
	市环保局
	市经信委、市发展改革委等

	
	
	到2020年，重点行业的重点重金属排放量比2013年下降10%以上。
	2020年底前
	市环保局、
市经信委
	市发展改革委等

	六、18-4
	
	加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。
	持续推进
	市环保局
	市经信委、市国土房屋局等

	
	
	加强工业固体废物综合利用。
	持续推进
	市经信委
	市环保局等

	
	
	对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。
	持续推进
	市发展改革委
	市经信委、市环保局等

	六、19-1
	控制农业污染
	合理使用化肥农药。鼓励农民增施有机肥，减少化肥使用量。科学施用农药，禁止使用国家和地方明令禁止、淘汰的或者未经许可的农业投入品，推广高效低毒低残留农药和现代植保机械。推进、拓展测土配方施肥范围，推广施肥新技术、高效新型肥料，探索有机养分资源利用的有效模式。到2020年，全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。
	2020年底前
	市农委
	市发展改革委、市供销合作社等

	
	
	推行农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控，建立4级农作物病虫疫情监测防控体系。到2020年，全市主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到40%以上，病虫害生物、物理防治等绿色防治覆盖率达到30%以上。
	2020年底前
	市农委
	市发展改革委、市供销合作社等

	
	
	继续实施农药包装废弃物回收处理试点，到2020年，全市所有蔬菜产业重点县实现农药包装废弃物回收处理。
	2020年底前
	市农委
	市发展改革委、市环保局、市供销合作社等

	
	
	推行农业清洁生产，开展农业废弃物资源化利用试点。严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料。
	持续推进
	市农委
	市环保局、市城建局等

	六、19-2
	
	加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售不合格农膜的行为，鼓励农民和农业生产经营组织使用可降解农薄。建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络，开展废弃农膜回收利用试点。到2020年，力争实现废弃农膜全面回收利用。
	2020年底前
	市农委
	市发展改革委、市经信委、市公安局、市质监局、市工商局、市供销合作社等

	六、19-3
	
	强化畜禽养殖污染防治。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，防止过量使用，促进源头减量。
	持续推进
	市农委
	

	
	
	加强畜禽粪便综合利用，开展种养业有机结合、循环发展试点。择优扶持改造畜禽规模养殖场进行标准化生态化改造升级，鼓励支持畜禽粪便、污水、废弃物等处理利用设施建设。到2020年，规模化养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例达到75%以上。
	2020年底前
	市农委
	市发展改革委、市环保局等

	六、19-4
	
	加强灌溉水水质管理。农田灌溉用水应当符合相应的水质标准。加强农田灌溉用水水质监测，严禁污水灌溉。
	持续推进
	市环保局
	市水务局、市农委等

	
	
	出现因污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，应及时调整种植结构。
	持续推进
	市农委
	

	六、20
	减少生活污染
	建立政府、社区、企业和居民协调机制，通过分类投放收集、综合循环利用，促进垃圾减量化、资源化、无害化。
	持续推进
	市城建局
	市发展改革委、市经信委、市财政局、市环保局等

	
	
	积极实施餐厨废弃物无害化处理和资源化利用试点。
	持续推进
	市城建局
	市发展改革委等

	
	
	建立村庄保洁制度，继续实施农村生活污水治理工程，加快完善农村生活垃圾收运体系。
	持续推进
	市建委、市环保局
	市发展改革委等

	
	
	整治非正规垃圾填埋场，封场后，垃圾填埋场管理机构应当定期监测评估其对周边土壤和地下水环境的影响，进行后期维护、管理和修复。
	持续推进
	市城建局
	市发展改革委等

	
	
	深入实施“以奖促治”政策，扩大农村环境连片整治范围。
	持续推进
	市环保局
	市财政局等

	
	
	鼓励将处理达标后的污泥用于园林绿化、生态修复。开展利用建筑垃圾生产建材产品等资源化利用示范。
	持续推进
	市城建局、市建委
	市发展改革委、市经信委、市环保局等

	
	
	强化集中收集的废氧化汞电池、镍镉电池、铅酸蓄电池和含汞荧光灯管、温度计等含重金属废物的安全处置。
	持续推进
	市环保局
	市经信委等

	
	
	减少过度包装，鼓励使用环境标志产品。
	持续推进
	市发展改革委
	市经信委、市环保局等

	七、21
	明确治理与修复主体
	按照“谁污染、谁治理”原则，造成土壤污染的单位或个人须承担治理与修复的主体责任。责任主体发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位或个人承担相关责任；土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人或双方约定的责任人承担相关责任。责任主体灭失或责任主体不明确的，由所在地县级以上人民政府依法承担相关责任。
	持续推进
	市环保局
	市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局等

	七、22
	制定治理与修复规划
	以影响农产品质量和人居环境安全的突出土壤污染问题为重点，2017年底前，制定大连市土壤污染治理与修复规划，明确重点任务、责任单位和分年度实施计划，建立项目库，并报省环保厅备案。
	2017年底前
	市环保局
	市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委等

	七、23-1
	有序开展治理与修复
	确定治理与修复重点。结合城市环境质量提升和发展布局调整，以拟开发建设居住、商业、学校、医疗和养老机构等项目的污染地块为重点，开展治理与修复。
	持续推进
	市国土房屋局、市环保局
	市土地储备中心、市规划局等

	
	
	各地区要根据耕地土壤污染程度、环境风险及其影响范围，确定治理与修复的重点区域。到2020年，完成国家受污染耕地治理与修复面积指标。
	2020年底前
	市农委、市环保局
	

	七、23-2
	
	强化治理与修复工程监管。治理与修复工程原则上在原址进行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存等造成二次污染；需要转运污染土壤的，有关责任单位要将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等提前向所在地和接收地环境保护部门报告。工程施工期间，责任单位要设立公告牌，公开工程基本情况、环境影响及其防范措施；所在地环境保护部门要对各项环境保护措施落实情况进行检查。工程完工后，责任单位要委托第三方机构对治理与修复成效进行评估，结果向社会公开。实行土壤污染治理与修复终身责任制。
	持续推进
	市环保局
	市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委等

	七、24
	监督目标任务落实
	各区市县、先导区环境保护部门要定期向市环保局报告土壤污染治理与修复工作进展情况；市环保局应会同有关部门加强督导检查，并依据国家拟出台的土壤污染治理与修复成效评估办法，委托第三方机构对各区市县、先导区土壤污染治理与修复成效进行综合评估，结果向社会公开。
	持续推进
	市环保局
	市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委等

	八、25-1
	加大财政投入
	各级财政加大对土壤污染防治工作的支持力度。积极争取中央和省土壤污染防治专项资金，用于土壤环境调查与监测评估、监督管理、治理与修复等工作。
	持续推进
	市财政局
	市发展改革委、市环保局等

	
	
	统筹相关财政资金，通过现有政策和资金渠道加大支持，将涉农资金更多用于优先保护类耕地集中的地区，对优先保护类耕地面积增加的地区可予以适当奖励。
	持续推进
	市财政局
	市发展改革委、市国土房屋局、市水务局、市农委等

	
	
	统筹安排资金，支持企业对涉重金属落后生产工艺和设备进行技术改造。
	持续推进
	市财政局、市环保局
	市发展改革委、市经信委等

	八、25-2
	
	完善激励政策。采取有效措施，激励有实力企业参与土壤污染治理与修复。
	持续推进
	市财政局、市环保局
	市发展改革委、市经信委、市国土房屋局、市土地储备中心等

	
	
	贯彻落实国家有机肥生产、废弃农膜综合利用、农药包装废弃物回收处理等企业的扶持政策。积极推行农药、化肥等行业环保领跑者制度试点。
	持续推进
	市财政局、市环保局
	市发展改革委、市经信委、市农委、市地税局、市国税局、市供销合作社等

	八、26
	发挥市场作用
	通过政府和社会资本合作（PPP）模式，带动更多社会资本参与土壤污染防治。
	持续推进
	市发展改革委
	市建委、市环保局、市财政局等

	
	
	加大政府购买服务力度，推动受污染耕地和以政府为责任主体的污染地块治理与修复。
	持续推进
	市环保局
	市财政局等

	
	
	积极发展绿色金融，发挥政策性和开发性金融机构引导作用，为重大土壤污染防治项目提供支持。
	持续推进
	市金融局
	人民银行大连市中心支行、大连银监局、市环保局等

	
	
	为符合条件的土壤污染治理与修复企业发行股票、债券提供政策信息咨询和业务培训。
	持续推进
	市金融局
	大连证监局、市环保局等

	
	
	对涉重金属、石油化工、危险化学品运输等高环境风险行业有序开展环境污染强制责任保险试点。
	持续推进
	市环保局
	大连保监局、市环保局等

	八、27-1
	加强社会监督
	推进信息公开。市政府将定期公布全市土壤环境状况。
	持续推进
	市环保局
	市国土房屋局、市规划局、市农委等

	
	
	国控、省控、市控重点范围的企业应依法向社会公开排污情况及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。
	持续推进
	市环保局
	

	八、27-2
	
	引导公众参与。充分发挥环保举报热线和民心网、民意网、微信等网络平台作用，限期办理群众举报投诉的环境问题，一经查实，可给予举报人奖励。根据需要邀请环境保护义务监督员参与现场环境执法、重大土壤污染事件调查处理等。公开曝光环境违法典型案件。鼓励种粮大户、家庭农场、农民合作社以及民间环境保护机构参与土壤污染防治工作。鼓励依法对污染土壤等环境违法行为提起公益诉讼。
	持续推进
	市环保局
	市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委、市水务局、市林业局、市检察院、市法院等

	八、28
	开展宣传教育
	将土壤环境保护内容纳入年度环境保护宣传教育工作计划。结合世界地球日、世界环境日、世界土壤日、世界粮食日、全国土地日等主题宣传活动，在市属媒体（含新媒体）及各类LED电子屏幕投放环保公益广告，普及土壤污染防治相关知识，加强法律法规政策宣传解读，营造保护土壤环境的良好社会氛围。以各类环境友好单位创建和环境教育基地建设为依托开展环保社会实践活动，将土壤环境保护相关知识纳入国民教育体系，开展全民环境教育。继续开展“五进”工作，强化对学校、领导干部、企业、社区、农村的土壤污染防治等环境教育。大力开展环境文化建设，推动形成绿色发展方式和生活方式。
	持续推进
	市环保局
	市委宣传部、市教育局、市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委、市网信办、市服务业委、市科协等

	九、29
	加强土壤污染防治研究
	整合高等学校、研究机构、企业等科研资源，鼓励开展土壤环境基准、土壤环境容量与承载能力、污染物迁移转化规律、污染生态效应、土壤污染风险筛选指导值以及土壤污染与农产品质量、人体健康关系等基础研究，推进土壤污染诊断、风险管控、治理与修复等方面技术研究。
	持续推进
	市科技局
	市发展改革委、市教育局、市经信委、市国土房屋局、市土地储备中心、市环保局、市规划局、市农委、市卫生计生委、市林业局、在连高校和科研机构等

	九、30
	加快适用技术推广应用
	推进土壤治理与修复产业成果转化平台建设，选择一批适合我市的易推广、成本低、效果好的土壤污染治理与修复技术，加大推广应用力度。开展国际合作研究与技术交流，鼓励引进消化土壤污染风险识别、土壤污染物快速检测、土壤及地下水污染阻隔等风险管控先进技术和管理经验。
	持续推进
	市环保局、市财政局、市科技局
	市发展改革委、市教育局、市经信委、市国土房屋局、市土地储备中心、市环保局、市规划局、市农委、在连高校和科研机构等

	九、31-1
	推动治理与修复产业发展
	完善我市覆盖土壤环境调查、分析测试、风险评估、治理与修复工程设计和施工等环节的产业链，培育若干有资历、有实力的土壤污染治理与修复企业。
	持续推进
	市环保局
	市发展改革委、市科技局、市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委、市创促办等

	九、31-2
	
	规范土壤污染治理与修复从业单位和人员管理，建立健全监督机制，将技术服务能力弱、运营管理水平低、综合信用差的从业单位名单通过企业信用信息公示系统向社会公开。
	持续推进
	市环保局
	市工商局、市国土房屋局、市土地储备中心、市规划局、市农委等

	九、31-3
	
	发挥“互联网+”在土壤污染治理与修复全产业链中的作用，推进大众创业、万众创新。
	持续推进
	市经信委
	市环保局、市创促办等

	十、32-1
	落实各方责任
	成立大连市土壤污染防治工作领导小组，统一部署、指导、协调全市落实土壤污防治责任，制定考核评估办法并开展考核。各有关部门要按照职责分工，加强协作，各司其职。各项重点任务要建立台账并逐月进行动态更新。自2017年起，每年12月15日前向领导小组办公室报送年度任务贯彻落实情况。
	2017年起
	市环保局
	各相关部门

	十、32-2
	
	各区市县政府、先导区管委会对本行政区域内的土壤环境质量负总责，要将土壤污染防治工作纳入国民经济和社会发展规划，制定土壤污染防治政策和措施，提高土壤污染防治能力，改善土壤环境。自2017年起，每年12月15日前向领导小组办公室报送年度任务贯彻落实情况。
	2017年起
	各区市县政府、先导区管委会
	

	十、32-3
	
	有关企业要严格执行环保法律法规和规范要求，加强内部管理，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放。造成土壤污染的，应承担损害评估、治理与修复的法律责任。逐步建立土壤污染治理与修复企业行业自律机制。中央在连企业、国有企业、省属企业和市属企业应带头落实。
	持续推进
	市环保局
	市经信委、市国资委等

	十、33-1
	严格评估考核
	实行目标责任制。市政府与各区市县政府、先导区管委会签订土壤污染防治目标责任书，分解落实目标任务，切实落实“一岗双责”。 每年对各地区重点工作进展情况进行评估，2020年对各地区土壤污染防治工作方案实施情况进行考核，评估和考核结果作为对领导班子和领导干部综合考核评价、自然资源资产离任审计的重要依据。
	持续推进
	市环保局
	市委组织部、市审计局等

	十、33-2
	
	评估和考核结果同时作为土壤污染防治专项资金分配的重要参考依据。
	持续推进
	市财政局
	市环保局等

	十、33-3
	
	对年度评估结果较差或未通过考核的地区，要提出限期整改意见，整改完成前，对有关地区实施建设项目环评限批；整改不到位的，要约谈有关地区政府及其相关部门负责人。对土壤环境问题突出、区域土壤环境质量明显下降、防治工作不力、群众反映强烈的地区，要约谈有关地区政府相关部门主要负责人。对失职渎职、弄虚作假的，区分情节轻重，予以诫勉、责令公开道歉、组织处理或党纪政纪处分；对构成犯罪的，要依法追究刑事责任，已经调离、提拔或者退休的，也要终身追究责任。
	持续推进
	市环保局
	市委组织部、市纪委等


附件 2

大连市土壤环境重点监管园区及企业名单

表2.1  大连市土壤环境重点监管园区名单

	序号
	园区名称
	所在地区
	规划面积

（Km2）
	产业定位

	1
	大连大孤山化工园区
	金普新区
	6.85
	原油储备、石化炼油、相关石化产业链

	2
	大连松木岛化工园区
	金普新区
	16
	无机化工、海洋化工、精细化工、农用化工、化工环保业、化工制品业

	3
	大连开发区电镀

加工中心
	金普新区
	6
	铬、镍、锌、铜等行业企业

	4
	大连表面精饰科技园

一期
	金普新区
	0.2
	电镀行业，主要镀种为：镀铜、镀贵金属、镀铬等

	5
	大连长兴岛石油化工

园区
	长兴岛

经济区
	77.1
	园区包括长兴岛石化区和西中岛石化区两个片区。炼化一体化石化生产基地；石化产业转型升级平台

	6
	中科院化物所

长兴岛园区
	长兴岛

经济区
	0.6737
	新型催化剂研制中试放大平台

	7
	大连国家生态工业

示范园区

（静脉产业类）
	庄河市
	12
	废旧金属回收、拆解及精深加工；废旧汽车、家电回收和拆解利用；废塑料、废旧轮胎、废旧木材、废油回收和利用；废铅酸电池、危险废弃物回收处置

	8
	大连化工化纤

新材料园
	庄河市
	31.5
	化工化纤新材料产业；石油化工及下游配套产业：新型化纤、合成橡胶化工新材料及精细化工产业等


表2.2  大连市土壤环境重点监管企业名单
	序号
	企业名称
	行业
	所在地区
	特征污染物
	备注

	1
	大连燃气集团有限公司香周制气厂
	燃气生产

与供应
	沙河口区
	氰化物、多环芳烃、重金属
	曾有焦化工艺

	2
	中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司
	石油加工
	甘井子区
	有机污染物、重金属
	国控、市控

	3
	大连保税区高佳化工国际工贸有限公司
	化工
	甘井子区
	石油烃
	市控

	4
	大连长伟钢结构热镀锌有限公司
	表面处理
	甘井子区
	铬、锌、石油烃
	市控

	5
	大连石油化工工程公司
	危废处置
	甘井子区
	有机污染物、重金属
	市控

	6
	大连平安环保产业有限公司
	危废处置
	甘井子区
	有机污染物、重金属
	市控

	7
	大连市环境保护有限公司产业废弃物处理厂
	危废处置
	甘井子区
	有机污染物、重金属
	市控

	8
	大连建华污泥处理有限公司
	危废处置
	甘井子区
	有机污染物、重金属
	市控

	9
	大连市瀚洋固废处置有限公司
	危废处置
	甘井子区
	有机污染物、重金属
	国控、市控

	10
	大连宏业废油回收有限公司
	危废处置
	甘井子区
	有机污染物、重金属
	

	11
	大连泰达环保有限公司
	生活垃圾焚烧
	甘井子区
	二噁英、铬、汞、铅等
	市控

	12
	大连信达源环保科技有限公司
	危废处置
	旅顺口区
	有机污染物、重金属
	市控

	13
	大化集团有限责任公司合成氨厂
	化工
	金普新区
	石油烃、氰化物
	国控、市控

	14
	东陶（大连）有限公司
	表面处理
	金普新区
	铬、铅
	国控、市控

	15
	大连栉田建筑五金有限公司
	表面处理
	金普新区
	铬
	国控、市控

	16
	大连市金州区友谊电镀厂
	表面处理
	金普新区
	锌
	国控、市控

	17
	大连三荣水栓有限公司
	表面处理
	金普新区
	铬
	国控、市控

	18
	大连金州长泰电镀有限公司
	表面处理
	金普新区
	铬
	国控、市控

	序号
	企业名称
	行业
	所在地区
	特征污染物
	备注

	19
	大连华辰电镀有限公司
	表面处理
	金普新区
	铬、铜、镍、石油烃
	国控、市控

	20
	大连北村阀门有限公司
	表面处理
	金普新区
	铬
	国控、市控

	21
	大连市金州区中长电镀厂
	表面处理
	金普新区
	铬、锌、镍
	国控、市控

	22
	大连永光工贸有限公司
	表面处理
	金普新区
	铬、锌、镍
	国控、市控

	23
	大连东泰产业废弃物处理有限公司
	危废处置
	金普新区
	有机污染物、重金属
	市控

	24
	大连金州永盛废油处理中心
	危废处置
	金普新区
	有机污染物、重金属
	市控

	25
	大连中远石化集团
	危废处置
	金普新区
	有机污染物、重金属
	市控

	26
	大连金州三十里堡废油再生有限公司
	危废处置
	金普新区
	有机污染物、重金属
	市控

	27
	大连金州金海废物综合利用材料厂
	危废处置
	金普新区
	有机污染物、重金属
	市控

	28
	大连市盛盈有机溶剂处理有限公司
	危废处置
	金普新区
	有机污染物、重金属
	市控

	29
	东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司
	黑色金属冶炼
	金普新区
	二噁英、汞、铅、石油烃
	国控、市控

	30
	光大冶金发展(大连)有限公司
	有色金属冶炼
	金普新区
	镍
	

	31
	赛博底盘制动（大连）有限公司
	汽车零部件制造
	金普新区
	铬
	国控

	32
	英特尔半导体（大连）有限公司
	电气电子
	金普新区
	铬、石油类
	国控、市控

	33
	大连西太平洋石油化工有限公司
	石油加工
	金普新区
	有机污染物、重金属
	国控、市控

	34
	大连福佳大化石油化工有限公司
	化工
	金普新区
	有机污染物、重金属
	国控、市控

	35
	逸盛大化石化有限公司
	化工
	金普新区
	有机污染物
	国控、市控

	36
	大连住化凯飞化学有限公司
	化工
	金普新区
	有机污染物
	国控、市控

	37
	大连天源基化学有限公司
	化工
	金普新区
	有机污染物
	市控

	序号
	企业名称
	行业
	所在地区
	特征污染物
	备注

	38
	大连九信精细化工有限公司
	化工
	金普新区
	有机污染物
	国控、市控

	39
	大化集团大连碳化工有限公司
	化工
	金普新区
	重金属
	市控

	40
	大连思同表面处理有限公司
	表面处理
	金普新区
	石油烃、铬、锌
	国控、市控

	41
	品川精密电镀（大连）有限公司
	表面处理
	金普新区
	铬、镍
	国控、市控

	42
	大连内林精密电镀有限公司
	表面处理
	金普新区
	铬、镍、铜
	国控、市控

	43
	鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司
	汽车零部件制造
	金普新区
	锌、石油烃
	市控

	44
	恒力石化（大连）有限公司
	化工
	长兴岛经济区
	有机污染物、重金属
	国控、市控

	45
	大连盐化集团五岛化工有限公司
	化工
	瓦房店市
	溴
	市控

	46
	瓦房店市华铜矿业有限公司
	有色金属冶炼
	瓦房店市
	镉、砷、铅、汞
	市控

	47
	大连固特异轮胎有限公司
	化工
	普兰店区
	锌、有机污染物
	市控


表2.3  大连市主要农产品生产区名单

	序号
	主要农产品

类别
	所在地区
	种植面积

	
	
	
	

	1
	玉米
	庄河市

普兰店区

瓦房店市
	玉米种植面积为285.2万亩；

庄河市（92.3万亩）、普兰店区（81.8万亩）、瓦房店市（81万亩）

	2
	水稻
	庄河市

普兰店区
	水稻种植面积为31.2万亩；

庄河市（19.2万亩）、普兰店区（9.0万亩）

	3
	豆类
	庄河市

普兰店区

瓦房店市
	豆类种植面积为51.5万亩；

庄河市（16.4万亩）、普兰店区（16.6万亩）、瓦房店市（13.4万亩）

	4
	薯类
	庄河市

瓦房店市
	薯类种植面积为27.8万亩；

庄河市（7.3万亩）、瓦房店市（13.7万亩）

	5
	水果
	瓦房店市

普兰店区

庄河市

金普新区
	水果种植面积为120.8万亩；

瓦房店市（47.3万亩）、普兰店区（32.6万亩）、庄河市（16.9万亩）、金普新区（10.8万亩）

	6
	蔬菜
	金普新区

瓦房店市

普兰店区

旅顺口区

庄河市

花园口经济区
	蔬菜种植面积为56.9万亩；

金普新区（12.4万亩）、瓦房店市（15.4万亩）、普兰店区（12.7万亩）、旅顺口区（3.1万亩）、庄河市（10.0万亩）、花园口经济区（0.8万亩）


表2.4  大连市城市集中式饮用水水源地名单
	序号
	饮用水源地名称
	饮用水源地编码
	所在地
	所在河流名称
	规模

	1
	卧龙水库
	BB1208210213000R4
	金普新区
	东大河
	中型

	2
	鸽子塘水库
	BB1209210213000R3
	金普新区
	三十里河
	中型

	3
	登沙河提水
	BB1900210213000S5
	金普新区
	登沙河
	BB190000

	4
	松树水库
	BB1300210281000R1
	瓦房店市
	复州河
	大型

	5
	东风水库
	BB1300210281000R2
	瓦房店市
	复州河
	大型

	6
	大沙河提水
	BB1200210282000S4
	普兰店区
	大沙河
	BB120000

	7
	刘大水库
	BB1200210282000R2
	普兰店区
	大沙河
	大型

	8
	大梁屯水库
	BB1210210282000R3
	普兰店区
	清水河
	中型

	9
	五四水库
	BB1210210282000R4
	普兰店区
	大沙河
	中型

	10
	英那河水库
	BB0900210283000R2
	庄河市
	英那河
	大型

	11
	碧流河水库
	BB1100210282000R1
	庄河市
	碧流河
	大型

	12
	转角楼水库
	BB0901210283000R3
	庄河市
	湖里河西支
	大型

	13
	朱隈子水库
	BB1000210283000R1
	庄河市
	庄河西支流
	大型

	14
	小龙口水库
	BB2000210224000R1
	长海县
	—
	小型


表2.5  大连市非正规垃圾填埋场名单
	序号
	企业名称
	所在地区
	备注

	1
	金普新区垃圾简易填埋场
	金普新区
	简易卫生填埋场

	2
	瓦房店市垃圾简易填埋场
	瓦房店市
	简易卫生填埋场，2006年封场

	3
	普兰店区垃圾简易填埋场
	普兰店区
	简易卫生填埋场，2014年封场

	4
	庄河市垃圾简易填埋场
	庄河市
	简易卫生填埋场，2015年封场


表2.6  大连市大宗工业固体废物填埋场名单

	序号
	企业名称
	所在地区
	设计填埋量（吨）
	已填埋量（吨）
	主要填埋物

	1
	大连东泰产业废弃物

处理有限公司一般工业固体废物填埋场
	甘井子区
	100000
	126000
	《一般工业固体废物名称和类别代码》中编号51（含钙废物）、编号56（无机废水污泥）、编号72（锅炉渣）、编号83（矿物型废物）;工业场地土壤修复挖掘的污染土壤

	2
	大连东泰产业废弃物

处理有限公司危险废物填埋场一期工程
	金普新区
	25000
	28000
	危险废物焚烧炉炉渣、飞灰、含重金属污泥、含重金属废催化剂

	3
	大连东泰产业废弃物

处理有限公司危险废物填埋场二期工程
	金普新区
	40000
	12000
	危险废物焚烧炉炉渣、飞灰、含重金属污泥、含重金属废催化剂

	4
	大连市金州永盛废油处理中心危险废物填埋场
	金普新区
	14500
	2000
	含油废物、染料废渣、白土废渣


表2.7  大连市重点监管尾矿库名单

	序号
	尾矿库名称
	所在地区
	矿山类型
	开采方式
	开采矿种
	备注

	1
	瓦房店市华铜矿业尾矿库
	瓦房店市
	小型
	地下开采
	金、银、铜、钼、铅、铁
	停产

	2
	普兰店市日昇昌矿业尾矿库
	瓦房店市
	小型
	地下开采
	铜、铁
	停产

	3
	瓦房店市金刚石股份有限公司尾矿库
	瓦店店市
	小型
	地下开采
	金刚石
	停产

	4
	普兰店市沙包镇金矿尾矿库
	普兰店区
	小型
	地下开采
	金
	停产

	5
	大连金来矿业尾矿库
	庄河市
	小型
	地下开采
	金
	停产

	6
	庄河市塔岭金矿尾矿库
	庄河市
	小型
	地下开采
	金
	关闭

	7
	庄河市荷花山原芙蓉洞

尾矿库
	庄河市
	小型
	地下开采
	铁
	关闭


附件 3

大连市土壤环境污染防治重点项目清单

	序号
	项目类型
	项目所在地
	项目名称
	建设内容
	实施周期

	一、土壤污染状况调查及相关监测评估

	1
	土壤污染状况调查
	大连市
	大连市土壤污染状况详查
	编制大连市土壤污染状况详查方案。以重点行业企业用地和农用地为重点，查明全市农用地土壤污染面积、分布及其对农产品质量的影响,掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险状况。
	2017—2020年

	2
	土壤环境

信息化管理
	大连市
	大连市土壤环境信息化平台建设
	结合大连市智慧环保大数据建设，建设大连市土壤环境信息化管理子平台，并实现数据动态更新，发挥土壤环境大数据在污染防治、城乡规划、土地利用、农业生产中的作用。
	2017—2020年

	二、土壤风险管控

	1
	农业生产环境安全保障
	大连市
	大连市农用地分类管理
	按污染程度划定农用地土壤环境类别，逐步建立分类清单，切实保护优先保护类农用地，科学使用安全利用类农用地，全面监管严格管控类农用地，加强林地草地园地土壤环境管理。
	2017—2020年

	2
	人居环境风险防范
	大连市
	大连市建设用地准入管理
	建立调查评估制度，逐步建立全市污染地块名录及其开发利用负面清单，分用途明确管理措施。对暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，划定管控区域，实施环境风险管控措施。严格用地准入，将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。
	2017—2020年

	三、土壤污染修复与治理

	1
	污染地块治理与修复
	甘井子区
	大化集团搬迁及周边改造（钻石湾）项目场地污染修复治理工程
	采用常温解吸、土壤淋洗、固化稳定化、水泥窑焚烧等综合技术对大化集团搬迁区域383.3万m3受污染土壤进行修复。采用原位化学氧化技术对16116m2场地内受污染地下水进行修复。
	28个月

	2
	
	甘井子区
	大化集团搬迁及周边改造（钻石湾）项目拟建学校区域场地污染修复治理工程
	采用土壤淋洗技术对拟建学校区域范围内46231 m3受污染土壤进行修复。处置达标的粗颗粒干净土壤场内回填；淋洗后产生的含重金属泥饼经固化稳定化修复达标后场内回填，只含多环芳烃的污染泥饼进行水泥窑焚烧处置。项目预计投资3364万元。
	12个月

	3
	
	金普新区
	大连瑞泽农药股份有限公司厂区场地土壤及地下水修复工程
	重金属污染场地采用原地异位稳定化技术进行修复，修复土方量6万m3；有机物污染场地采用原位抽提注入处理技术进行修复，部分污染严重区域采用原地异位热脱附技术处理，有机物污染土壤修复土方量13万 m3。土壤和地下水复合污染区域采用原位氧化和抽提回灌处理，地下水修复量5.3万m3。项目预计投资7000万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	5个月

	4
	
	甘井子区
	大连松辽化工有限公司污染场地污染土壤修复工程
	根据场地内水文地质条件和污染程度不同，采用异位填埋与经预处理后水泥窑协同处置的方式对部分污染区域内的土壤进行修复，需修复污染土壤26460 m3。采用原地异位修复技术（生物预制床法+化学氧化强化）对场地内其他污染区域内的土壤进行修复，需修复污染土壤18950 m3。项目预计投资3893万元。
	12个月

	5
	
	甘井子区
	衡逸家园小区配套小学项目场地污染土壤修复工程
	采用异地异位修复处理技术对重金属污染土壤进行修复。修复工艺采用土壤淋洗+固化稳定化技术，修复土方量为40728 m3。项目预计投资4778万元。
	6个月

	6
	
	甘井子区
	大连东泰产业废弃物处理有限公司四车间（3号厂址）场地污染土壤修复工程
	对场地内污染程度较浅的溶剂库房内污染土壤和油泥处理内污染土壤采用异位生物堆技术进行修复；污染程度较深的废液库内污染土壤采用原位生物通风技术进行修复。总修复土方量为520 m3，项目预计投资158.43万元。
	18个月

	7
	
	甘井子区
	大连建华污泥处理有限公司原厂区场地污染治理工程
	对建华污泥场地石油烃污染区域1300m3受污染土壤采取挖掘异位填埋修复技术进行填埋。项目预计投资60.5万元。
	3个月

	8
	农用地污染治理与修复
	涉农区市县、先导区
	污染耕地治理与修复项目
	以农用地土壤污染状况详查结果为依据，根据全市耕地土壤污染程度、环境风险及其影响范围，合理确定治理与修复的重点区域，对受污染耕地进行治理与修复。
	2017—2020年

	四、土壤污染源头防控

	1
	尾矿库整治
	庄河市
	塔岭金矿尾矿库治理工程
	实施尾矿清除、尾矿处置场建设两大工程，对塔岭金矿尾矿异地搬迁，采用全封闭的方式进行安全填埋处置。项目总挖方量为60600 m3，预计投资3584万元。
	12个月

	2
	非正规垃圾填埋场整治
	金普新区、瓦房店市、普兰店区、庄河市
	非正规垃圾填埋场整治工程
	对金普新区、瓦房店市、普兰店区、庄河市等地区垃圾简易填埋场进行综合整治，防范环境安全风险。
	2017—2020年

	五、土壤环境监管能力提升

	1
	土壤环境监测
	大连市
	大连市土壤环境监测网络建设
	完成全市土壤环境质量国控、市控监测点位设置和土壤环境质量监测网络建设，充分发挥行业监测网作用，基本形成土壤环境监测能力。做好土壤环境监测技术人员培训，每年至少开展1次培训。
	2017—2020年

	2
	土壤环境执法
	大连市
	大连市土壤环境执法能力建设
	改善环境执法条件，配备必要的土壤污染快速检测等执法装备。对全市环境执法人员每3年开展1轮土壤污染防治专业技术培训。
	2017—2020年


                                                   — 45 —
— 46 —
— 47 —

