已开工重点项目
瓦房店西站综合客运枢纽工程
1、建设地点：瓦房店市老虎屯镇
2、建设规模及内容：新建长途汽车和公交枢纽10000m2、站前广场的地下车库16000m2；现状路拓宽长度650m（由8 m拓宽至15m）及与道路工程相关的桥梁工程、给排水工程。投资额6782.54万元。
开工时间： 2017年3月
竣工时间： 2017年12月
瓦房污水处理厂工程
1、建设地点：瓦房店市岗店街道瓦房村
2、建设规模及内容：
瓦房污水处理厂工程（回头河上游新建污水处理厂工程），新建污水处理厂和污水提升泵站各一座，设计日处理能力近期3000吨，远期5000吨。投资额3894万元。
开工时间：2016年10月
竣工时间：2017年12月
文圣排水涵二期工程
1、建设地点：南段（水果街～监狱北门）、北段（进步小学～李家隈子铁路涵洞）
2、建设规模及内容：
DN600～DN1500雨水管线5220m、0.8m×0.4m雨水暗渠400m，2.4m×1.0m雨水暗渠1050m，DN300～DN500污水管线1960m、断面B6m×H2.5m暗渠560m、断面B6m×H2.5m明渠930m、道路恢复78289 m2。投资额3499.07万元。
开工时间：2017年6月 

竣工时间：2017年11月
北环路道路工程
1、建设地点:北环路（西环街—西外环街）
2、建设规模及内容：
东起西内环街（新华人家）、西至西外环街（天缘酒店），新建道路总长844m，宽26m（其中车行道宽20m，两侧人行道各3m），面积22100m2，给水改造长937m，污水761m，雨水1121m，路灯41盏及挡土墙等。投资额2170万元。
开工时间：2016年10月
竣工时间：2017年7月
华铜塌陷区及工矿棚户区搬迁安置小区一期市政配套工程（瓦房街B段、新城二路）
1、建设地点：岗店街道瓦房村
2、建设规模及内容：
瓦房街B段全长1700m、宽30m，双向六车道。新城二路全长350m、宽20m，双向四车道。投资额2776.99万元。
开工时间：2016年8月
竣工时间：2017年12月
轴都广场环岛工程
1、建设地点：岗店街道曲大屯村，瑞世路与钻石街交汇处
2、建设规模及内容：
中心岛半径为48m，车行道宽22m，面积14362m2，人行步道宽4m，面积19894m2；DN200～DN400给水管线6300m、DN300～DN1200污水管线6300m、DN600～DN2000雨水管线9210m，断面B2.0m×H1.5m暗渠205m、断面B0.8m×H0.8m边沟4960m等。投资额3965.03万元。
开工时间：2016年9月   

竣工时间：2017年12月
岭东污水处理厂配套污水管网工程（调整一标段东长春路雨污分流工程）
1、建设地点：东长春路
2、建设规模及内容：
道路全长5407m、宽度20m～29m（改造范围为道路中心线以北部分），面积143632㎡。建设内容包括DN300～DN1200污水管线6300m、DN600～DN2000雨水管线9210m，断面B2.0m×H1.5m暗渠205m、断面B0.8m×H0.8m边沟4960m等。投资额4130.67万元。
开工时间：2017年4月

竣工时间：2017年10月
