附件
瓦房店市非正规垃圾堆放点“一点一策”处理方案列表
	序号
	整治非正规垃圾堆放点具体地址
	离县城距离（公里）
	堆体规模（立方米/吨/平方米）
	主要成分
	完成整治时间（年度）
	整治方案
	费用估算（万元）
	整治后的场地用途
	联系人及移动电话

	1
	太阳罗家沟村委会 康沟道北
	7
	16000
	一般工业固废
	2020
	按环保要求
	3
	私人征地
	李家国15542392519

	2
	太阳罗家沟村委会 康沟道南
	7
	12000
	采掘业废弃原料
	2020
	按环保要求
	3
	私人征地
	李家国15542392519

	3
	太阳榆树房村委会 高那线
	17
	70000
	生活垃圾
	2019
	清运
	5
	空地
	曲裕成13898685378

	4
	太阳榆树房村委会 碾信朝阳寺庙东
	17
	2000
	生活垃圾
	2018
	简易填埋
	6
	空地
	曲裕成13898685378

	5
	太阳榆树房村委会 高那线西房身
	13
	1500
	生活垃圾
	2019
	清运
	20
	空地
	曲裕成13898685378

	6
	太阳潘大屯村委会 潘大屯北洼
	20以上
	600
	生活垃圾
	2019
	清运
	16
	私人征地
	那广明15533996611

	7
	太阳王店村委会 王店杨店老人沟
	20以上
	720
	生活垃圾
	2018
	简易填埋
	6.5
	废弃荒地
	吕明15326140111

	8
	太阳舒店村委会 双西线
	20以上
	600
	生活垃圾
	2018
	清运
	10
	空地
	王雪华15940828677

	9
	太阳大河沿村委会 潘东线
	20以上
	600
	生活垃圾
	2019
	简易填埋
	6
	空地
	高广金13898673237

	10
	太阳大河沿村委会 大河沿七组东河套
	20以上
	600
	生活垃圾
	2019
	简易填埋
	12
	栽树造林
	高广金13898673237

	11
	太阳马莲村委会 马莲王关组
	20以上
	500
	生活垃圾
	2019
	清运
	5
	费荒山
	刘海河13009476729

	12
	太阳张屯村委会 东那线张屯一组
	20以上
	700
	生活垃圾
	2019
	填埋加清运
	6
	荒地
	刘延旭13654243956

	13
	松树村委会 S212(盖亮线)
	30
	10000
	生活垃圾
	2019
	逐步外运
	300
	河道堤坝
	倪成海13478533535

	14
	得利寺崔屯村委会 新得线崔屯河和复州城河交界
	20以上
	516
	生活垃圾
	2018
	转中转站
	2.6
	回归正常
	张 帅18098890671

	15
	得利寺村委会 S212(盖亮线)
	20以上
	525
	生活垃圾
	2018
	运瓦房店垃圾处理厂
	4
	回归正常
	张 帅18098890671

	16
	得利寺蔡房身村委会 蔡房身青年树林
	20以上
	572
	生活垃圾
	2018
	转中转站
	2
	回归正常
	张 帅18098890671

	17
	得利寺卢屯村委会 小龙口后
	20以上
	600
	生活垃圾
	2018
	转中转站
	1.6
	回归正常
	张 帅18098890671

	18
	万家岭冒山村委会 冒山村委会附近
	20以上
	600
	农业生产废弃物
	2019
	掩埋
	1.8
	复垦
	潘正显13614083271

	19
	万家岭太平村委会 双顶山
	20以上
	500
	生活垃圾
	2019
	掩埋
	1.5
	复垦
	张传奇13898667260

	20
	万家岭团结村委会 尖山沟
	20以上
	550
	生活垃圾
	2019
	掩埋
	1.65
	复垦
	闻家杰15941106157

	21
	万家岭邢屯村委会 邢西
	20以上
	600
	生活垃圾
	2019
	掩埋
	1.8
	复垦
	高风岩13478472766

	22
	万家岭盖店村委会 万向线
	20以上
	600
	生活垃圾
	2018
	清运
	1.8
	复垦
	任世义13942031621

	23
	万家岭马屯村委会 张屯
	20以上
	675
	生活垃圾
	2019
	掩埋
	2.205
	复垦
	盖永民13019496408

	24
	万家岭郝家沟村委会 尖山西坡
	20以上
	600
	生活垃圾
	2019
	掩埋
	1.8
	复垦
	孙俊焕13555942837

	25
	万家岭小寺庙村委会 村委会附近
	20以上
	640
	生活垃圾
	2019
	掩埋
	1.92
	复垦
	孙兴章13190151298

	26
	万家岭小寺庙村委会 李刘沟沟口
	20以上
	500
	生活垃圾
	2019
	掩埋
	1.5
	复垦
	王天峰15942684808

	27
	万家岭唐屯村委会 万向线
	20以上
	600
	生活垃圾
	2019
	掩埋
	1.8
	复垦
	张成13130481568

	28
	万家岭村委会 污水处理站对面
	20以上
	900
	生活垃圾
	2019
	清运
	2.7
	复垦
	孙洪峰13390504012

	29
	许屯北瓦房店村委会 北瓦丁家园子
	75
	900
	生活垃圾
	2019
	掩埋、运中转站
	34.2
	植树造林
	季双全13664247877

	30
	许屯老爷庙村委会 石灰窑子
	72
	500
	生活垃圾
	2019
	掩埋、运中转站
	22
	植树造林
	季双全13664247877

	31
	许屯龙门汤村委会 龙门汤西山
	70
	1000
	生活垃圾
	2019
	掩埋、运中转站
	34
	植树造林
	季双全13664247877

	32
	许屯腰屯村委会 腰屯北山
	68
	600
	生活垃圾
	2019
	掩埋、运中转站
	26.4
	植树造林
	季双全13664247877

	33
	许屯村委会 

磷矿
	63
	2000
	农业生产废弃物
	2018
	掩埋
	
	植树造林
	季双全13664247877

	34
	许屯镇洪屯村委会 马屯后山
	63
	500
	农业生产废弃物
	2019
	掩埋、运中转站
	21
	植树造林
	季双全13664247877

	35
	许屯小房村委会 大房西山
	61
	600
	农业生产废弃物
	2019
	掩埋、运中转站
	27.5
	植树造林
	季双全13664247877

	36
	许屯大岗寨村委会 景屯西山
	59
	500
	农业生产废弃物
	2019
	掩埋、运中转站
	25
	植树造林
	季双全13664247877

	37
	永宁村委会 

姜永线
	45
	10000
	生活垃圾
	2018
	围栏、填埋
	15
	栽树绿化
	李旭芳13998687338

	38
	老虎屯雅化村委会 雅化村
	20以上
	2100
	生活垃圾
	2018
	绿化
	10
	林地
	邱焕祺18098861155

	39
	红沿河镇沟口村委会 复红线
	50
	2400
	生活垃圾
	2019
	填埋
	2
	种树
	姜玉鑫18098835678

	40
	红沿河大营村委会 郎屯北山
	50
	900
	生活垃圾
	2018
	填埋
	2
	种树
	姜玉鑫18098835678

	41
	红沿河大嘴村委会 滨海公路
	70
	18000
	生活垃圾
	2019
	填埋
	2
	种树
	姜玉鑫18098835678

	42
	红沿河韩庙村委会 王达线
	60
	18000
	生活垃圾
	2018
	填埋
	2
	种树
	姜玉鑫18098835678

	43
	李官村委会 

李华线
	20以上
	30000
	生活垃圾
	2018
	简易填埋
	20
	植树
	迟海13998631122

	44
	仙浴湾胜利村委会 望石线
	55
	4000
	生活垃圾
	2018
	填埋
	12
	绿化
	梁贵山13352252577

	45
	瓦窝曲店村委会 东龙线
	13
	2000
	生活垃圾
	2018
	转运和填埋
	30
	植树造林
	汪晓辉15140663966

	46
	赵屯村委会 松沙线
	20以上
	525
	生活垃圾
	2018
	已运瓦房店垃圾处理厂
	9.5
	荒地
	王新润15941131533

	47
	赵屯村委会 G15(沈海高速)
	20以上
	540
	生活垃圾
	2018
	已运瓦房店垃圾处理厂
	10.6
	荒地
	王新润15941131533

	48
	赵屯河洼村委会 季南线
	20以上
	500
	生活垃圾
	2018
	已运瓦房店垃圾处理厂
	14.3
	荒地
	丛滋燚13332222582

	49
	土城王崴村委会 北铺石门沟
	80
	510
	生活垃圾
	2018
	清理
	2
	闲置
	宋恩伟15142323199

	50
	闫店村委会 阎店乡阎店村
	38
	10400
	生活垃圾
	2018
	填埋
	15
	植树
	倪乃彦13478533535

	51
	驼山丁屯村委会 复大线
	20以上
	4800
	生活垃圾
	2018
	逐步外运、掩埋
	15
	造林
	于 欣13500751675

	52
	三台村委会 S313(城八线)
	20以上
	4500
	生活垃圾
	2018
	覆土绿化
	70
	绿化
	王立权15382255578

	53
	泡崖村委会 瓦交线
	41
	600
	生活垃圾
	2018
	集中整治
	0.6
	绿化
	李伟东18642841998

	54
	杨家老平顶村委会 杨姜线
	32
	700
	生活垃圾
	2018
	拉走、填埋
	50
	造林
	胡彦丽15241120518

	55
	工业园区张山嘴社区 西环街2段-133号楼
	2
	960
	建筑垃圾
	2018
	清除
	4
	空地
	张治河13889619087

	56
	工业园区三家子村委会 西环街2段-133号楼
	2
	780
	建筑垃圾
	2019
	清除
	10
	空地
	孙传凯13841155829

	57
	工业园区三家子村委会 西环街2段-133号楼
	2
	510
	生活垃圾
	2019
	清除
	8
	空地
	孙传凯13841155829


— 10 —
— 14 —
— 11 —

