瓦政办发〔2018〕129号

瓦房店市人民政府办公室关于印发瓦房店市
农村生活垃圾治理实施方案
（2018-2020年）的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，各经济区，市政府有关部门及相关单位：

经市政府同意，现将《瓦房店市农村生活垃圾治理实施方案（2018-2020年）》印发给你们，请结合工作实际，抓好贯彻落实。

                      瓦房店市人民政府办公室

                         2018年12月21日
（此件公开发布）
瓦房店市农村生活垃圾治理实施方案

（2018-2020年）

为贯彻落实国家关于做好农村生活垃圾治理工作和国家十部委关于开展农村垃圾专项治理的文件精神，根据《大连市农村生活垃圾治理实施方案（2018-2020年）》的要求，努力做好我市农村生活垃圾治理的分类化、减量化、资源化和无害化工作。结合我市实际，采取切实可行的治理模式，制定本方案。

一、指导思想

坚持以人为本，保障民生，全社会参与，按照上级政府要求，顺应人民群众改善人居环境、提升生活质量的期望，以实现农村生活垃圾治理全域覆盖为目标，加快基础设施建设，促进农村各项事业发展。

二、工作目标

通过农村生活垃圾处置体系建设，解决日常生活垃圾消纳问题；按照上级有关规定的要求，建立比较完善的农村生活垃圾治理体系；开展生活垃圾源头分类、就地减量，解决生活垃圾产量大、处理难、成本高的问题；整治非正规垃圾堆放点和村屯路边垃圾，解决历史遗留的陈年垃圾清理问题。

到2020年底，全市25个涉农街道、乡镇的248个行政村要根据各自实际情况建立农村生活垃圾处置体系，达到全覆盖；90%以上的村屯生活垃圾得到有效治理；全域开展农村生活垃圾分类减量，开展资源化、无害化利用；全面完成57个非正规垃圾堆放点整治任务和陈年垃圾的清理；村庄保洁制度建立且完善，形成监督、评价和考核体系。

三、基本原则

政府组织，社会参与。市政府通过政策指导、资金支持，相关部门齐抓共管，督导推进农村生活垃圾治理工作；各涉农街道、乡镇强化主体，建立市-镇-村三级生活垃圾处理联动工作机制。号召广大农民自觉养成文明生活习惯，建立环保意识，积极投身农村生活垃圾治理工作当中来。

因地制宜，分类指导。农村生活垃圾治理要根据各自实际情况、发展水平、人口数量、环境因素、资源发展等因素，探索和建立适合本地的日常保洁制度和垃圾处理模式。

源头分类，就地减量。农村生活垃圾治理要按照源头分类，就地减量，就地处理的原则。降低垃圾处理成本，最大程度进行资源利用化和无害化处理。

建管并重，长效运行。既要建设施，又要建机制，不断解决资金来源、工作机制、考核标准方面的问题，确保垃圾处理设施建成并长期运行。

村民主体，自治自理。强化村民的主体地位，明确村民在生活垃圾处理中的责任和义务。通过发放垃圾分类倡议书、明白卡、与村民签订“门前三包”责任书等方式，提高村民自知自理的主体地位。

四、组织结构

市政府成立农村生活垃圾治理工作领导小组。市长为组长，分管副市长为副组长，市委办、政府办、规划建设局、农发局、财政局、环保局、林水局、交通局、公安局、执法局、爱卫办等部门和各乡镇、涉农街道主要负责同志为成员，负责全市农村生活垃圾治理工作的全面组织和实施。

领导小组办公室设在规划建设局，负责全市农村生活垃圾治理工作的具体指导、协调、监督和日常考核工作。办公室主任由规划建设局主要领导兼任。

五、三年计划

2018年各涉农街道、乡镇按照各自确定的生活垃圾处理模式制定治理方案，所有行政村年底前基本实现生活垃圾处置体系全覆盖，村庄路街小巷无积存生活垃圾；通过宣传、培训提高群众垃圾分类意识，垃圾就地分类减量工作基本推开；加快非正规垃圾堆放点治理工作，完成年度非正规垃圾堆放点整治任务。结合农村环境集中整治行动，深入开展积存垃圾、河道、水源地生活垃圾清理工作；乡镇及行政村保洁制度、标准、人员得到落实。

2019年对农村生活垃圾处理进行提标提质，适当提高城乡一体化处理模式或集中式处理模式的比例，不断提升生活垃圾处理水平；生活垃圾收运设施配备齐全，北部和中部两个处理中心及18个转运站争取能够正常投入使用，在未运行期间，仍然按照现有模式持续推进；持续推进农村生活垃圾分类、就地减量，村民生活垃圾分类习惯基本养成；加大非正规垃圾堆放点治理力度，基本完成我市非正规垃圾堆放点整治任务；村庄保洁体系基本成熟，并运行效果良好。

2020年生活垃圾处理体系不断完善，进一步提高城乡一体化模式或集中式处理模式所占比例，农村生活垃圾处理设施能够满足需求，村庄生活垃圾基本得到有效治理；全面实施生活垃圾就地减量分类，推广资源化利用和无害化处理，垃圾分类意识深入人心；加大非正规垃圾堆放点治理工作，全面完成所有任务；村庄保洁体系基本成熟。到2020年底，我市农村生活垃圾治工作得到阶段性成果，并建立农村生活垃圾治理长效运行管理机制。

六、工作措施

我市采取“户分类-村收集-镇转运-市处理”的方式来收集处置农村生活垃圾。

（一）垃圾分类减量。垃圾分类的主要目的是为了减量，分类后50%以上的生活垃圾要就地进行无害化处理，剩余不可就地处理的垃圾压缩后运送至垃圾处理中心或垃圾处理厂。

农村生活垃圾主要分为四类：第一类是有毒有害垃圾：指废电池、荧光灯管、节能灯、农药瓶、过期药品、日期日用化妆品、染发剂、杀虫剂容器、除草剂容器等对环境有危害的垃圾；第二类是易腐垃圾：主要包括厨余、果皮、果壳、瓜果蔓秧等食品有机类废弃物；第三类是可回收垃圾：指纸箱、纸盒、废纸、金属、塑料制品、橡胶制品、废弃家用电器、玻璃、饮料瓶等；第四类是不可回收垃圾：主要包括地膜、装饰材料、包装材料、旧衣服、鞋帽、织物等。

（二）开展集中整治。以涉农街道、乡镇为主体，动员全体党员干部，深入到一线，联系群众。定期组织行政村开展农村生活垃圾常态化治理，并进行量化打分。

（三）村民自治管理。村委会是自治主体，村书记是总负责人，负责本村垃圾分类治理的全部工作。

将本村辖区分为“公共区域”和“门前三包区域”。“公共区域”有村内保洁员进行清扫保洁，垃圾池（垃圾箱）内垃圾由清运车辆清理干净；“门前三包区域”由各农户自行清理，在院内将垃圾分类减量，厨余垃圾直接沤肥，不可回收垃圾投放到指定容器内。

七、实施步骤

（一）全面启动阶段。2018年9月末完成第一次集中整治工作，各涉农街道、乡镇将工作累计工作量上报至市城建局；10月底确定各行政村生活垃圾处理模式，开展生活垃圾分类宣传动员工作，配备相应垃圾收运车辆，健全各乡镇保洁制度，加大非正规垃圾堆放点治理工作；11月底将垃圾分类倡议书、明白卡发放到各个乡镇，由乡镇再发放到各农户家，通过宣传栏、条幅、微信群等宣城手段，加大垃圾分类宣传力度，提高农户垃圾分类意识；12月底，我市农村垃圾分类工作基本推广，农户基本掌握垃圾分类方法，逐步养成垃圾分类习惯，完善各乡镇保洁制度，完成年度非正规垃圾堆放点整治工作，力争超额完成任务。

（二）整体推动阶段。2019年为我市农村生活垃圾治理推动年，全年围绕提高收运模式，逐步淘汰分散式处理模式。加快我市北部和中部两个垃圾处理中心及18个转运站的建设步伐，争取早日投入使用，提高我市农村生活垃圾处置水平。在未运行期间内，按当前模式正常推进。

（三）巩固提升、总结评估阶段。2020年底，各涉农阶段、乡镇建立稳定的收运模式，建立垃圾处理队伍，达到农村生活垃圾分类设施齐全、制度完善、运行正常。对于3年工作进行阶段性的总结，补齐农村生活垃圾治理方面的短板。在实践中累计经验，完善相关制度，形成长效管理机制。

八、保障措施

（一）加强组织领导。坚持党政同责，建立市-镇-村三级一把手主抓农村生活垃圾治理工作，将农村生活垃圾治理工作纳入乡镇、涉农街道绩效考核范围内。采取多种方式，调动各方力量，形成组织推动、党员骨干带头、全社会积极参与的工作态势。对农村生活垃圾治理工作进行量化打分，每月召开农村生活垃圾治理成果工作会，好的表扬、差的批评，各涉农街道、乡镇取长补短，认真做好农村生活垃圾治理工作。

（二）强化部门协作、明确责任分工。农村生活垃圾治理工作是一件复杂、系统性工作。由市城建局牵头，各相关单位积极配合，各司其职。

市委督查室、市政府督考办负责农村生活垃圾治理工作的督查督办；

电视台、广播电台、报社等新闻媒体加强对农村生活垃圾治理工作的宣传引导；

市财政局负责农村生活垃圾治理工作专项资金的拨付和督办；

市规划建设局负责生活垃圾处理厂、两个处理中心及18个转运站的运营管理，同时将农村生活垃圾治理纳入全市乡镇、涉农街道绩效考核指标；

市环保局、农发局积极支持配合农村生活垃圾治理有关工作；

市爱卫办负责实施城乡清洁工程，推进卫生镇建设，负责农村改厕工作。

市林水局结合造林绿化项目，指导农村做好造林绿化，推进村庄绿化、美化工作，推进农村居住环境不断改善。

（三）加强基础化建设。加快我市北部和中部两个处理中心及18个转运站的建设步伐，争取早日投入使用。

（四）加大资金投入。3年内，市、乡镇两级政府根据治理目标，每年投入一定资金作为农村生活垃圾治理经费。同时可以设立奖励经费，对于在评比中排前列的、成效显著的乡镇或村给予相应奖励。

（五）建立常态化监督考核体系。加强对农村生活垃圾治理的常态化考核。市政府将农村生活垃圾治理工作纳入绩效考核内容，对各乡镇进行月度考核，考核结果定期通报。
                                                   — 1 —
— 8 —
— 9 —

