瓦政办发〔2018〕136号

瓦房店市人民政府办公室关于印发瓦房店市
城区除雪工作实施方案的通知
各街道办事处，轴承产业园区，市政府有关部门及相关单位：
为做好我市城区除雪工作，确保降雪后道路畅通，市容环境整洁，城市生产、生活秩序正常，经市政府同意，现将《瓦房店市城区除雪工作实施方案》印发给你们，请结合工作实际，抓好贯彻落实。

瓦房店市人民政府办公室

2018年12月30日
（此件公开发布）
瓦房店市城区除雪工作实施方案
为了切实做好我市城区除雪工作，确保降雪后道路畅通，市容环境整洁，城市生产、生活秩序正常，根据《大连市城市除雪管理办法》，结合我市实际情况，制定城区除雪工作实施方案。

一、组织领导

为加强城市除雪工作领导，成立瓦房店市城区除雪指挥部，负责城区除雪工作的指挥。总指挥由市长担任，副总指挥由主管副市长担任，成员由市规划建设局、市教育局、市民政局、市财政局、市交通局、市服务业局、市卫计局、市行政执法局、市房屋管理办公室、市广播电视台、市人武部、市直机关工委、市市场监管局、市气象局、市公安局、共济街道办事处、新华街道办事处、文兰街道办事处、铁东街道办事处、岭东街道办事处、祝华街道办事处、岗店街道办事处、轴承产业园区、国网瓦房店供电公司、中国移动瓦房店分公司、中国联通瓦房店分公司、中国电信瓦房店分公司、沈阳铁路局大连车务段瓦房店站、65316部队主要负责同志担任。

城区除雪指挥部办公室设在市规划建设局，负责城区除雪工作的组织、协调、监督、检查，市规划建设局主要负责同志兼办公室主任。

城区除雪指挥部办公室电话：85615104，电子邮箱:cjglk@163.com。

二、工作原则

坚持“政府统一领导、辖区负责、单位包段、全民参与”的原则，采取专业力量与社会力量相结合、人工除雪与机械除雪相结合的方式，切实加强领导、落实责任，全力以赴做好除雪工作。

（一）除雪指挥原则。坚持市政府统一领导，市城区除雪指挥部统一指挥，落实属地责任制和行政首长负责制；各街道办事处、轴承产业园区负责组织实施辖区内的除雪工作，负责监督、检查辖区内各除雪责任单位的除雪作业。

（二）除雪实施原则。实行社会化、专业化相结合的方式，在组织好环卫专业化除雪队伍的基础上，全面动员机关、企事业单位、社会团体、驻瓦部队和广大市民共同参与除雪。实行定人、定岗、定区域责任的“三定责任制”，各有关成员单位要组建应急队伍。

（三）除雪作业原则。以雪为令，作业车辆和人员提前进入各待命位置；边下边清，按照“先重点后一般”和“先打通后清除”的顺序作业，以机械除雪为主，融雪剂融雪为辅，做到“雪前准备、雪中作业与雪后恢复”并举。

（四）融雪剂使用原则。融雪剂的质量标准和使用要求，应符合《融雪剂质量与使用技术规程》（辽宁省地方标准DB21/T1558-2007）；应遵循“减少积雪量，控制使用量，降低环境影响”的要求，并逐步推行环保型融雪剂。

三、责任划分

市规划建设局：指导、检查、考核各街道（轴承产业园区）做好除雪工作；做好本系统降雪处置工作，保证水、煤气、热力正常安全供应。

有关街道办事处、轴承产业园区：落实属地责任制和行政首长负责制，负责划分辖区内除雪责任路段，将责任落实到辖区内有关单位和个人。同时，至少准备10台运输车辆，2块推雪板，3台装载机，2台撒布机和充足的融雪剂，并组织清洁公司和其它力量及时清除辖区积雪。

市行政执法局：负责沿街各单位“门前三包”责任区域内除雪工作。对违反“门前三包”责任制的单位和个人按照有关规定予以处罚。

市房管办：监督、检查、指导全市封闭物业小区的除雪工作，并及时外运。

市教育局：负责组织中小学校区除雪；做好重特大雪灾发生时学生的安全保障工作,按照指挥小组的决定,发布学校停课和复课通知；负责对学生进行防灾减灾应急知识的宣传教育工作。

市公安局：负责维护除雪处置期间的社会治安秩序和道路交通秩序及配合抢险救援工作。同时，根据气象部门预报，大雪（含）以上，采取有效措施，严禁车辆在长春路、南环路、五一路、文化路、新华路、育才路、新联路、北环路、金銮路、祝丰街、西环街、德林街、共济街、大宽街、前进街、解放街的黑色路面上停放，确保及时清除道路积雪。

市民政局：负责及时组织发放救灾物资,救助被困群众,保证灾区群众的基本生活。

市财政局：除雪期过后，以实际发生量为准，每年4月底前核拨费用并监督、检查此项费用的使用情况。

市交通局：负责公交车辆正常运营；按指挥部要求,组织客、货运车辆,运送应急除雪人员和物资；完成本单位所承担的雪灾处置工作。

市卫计局：负责受伤人员医疗救护工作；完成本单位所承担的雪灾处置工作。

市市场监管局：负责监督、检查、指导市区内超市、农贸市场及时完成降雪期间责任区内积雪清除工作；完成本单位所承担的雪灾处置工作。

市气象局：负责灾害天气气象监测和预报，及时向指挥部和有关单位发布雪灾信息；雪后，向指挥部办公室提供实际降雪量。

市服务业局：负责协调组织必要的生活必需品。

市广播电视台：负责降雪处置中的宣传报道工作，及时发布有关雪灾雪情信息。

市直机关工委：负责监督、检查、指导市直各委办局等单位除雪任务落实情况。

市人武部：负责组织民兵、协调部队，按照市指挥部的要求做好降雪的处置工作。

国网瓦房店供电公司：负责电力正常运行和电力设施的安全；完成本单位所承担的其它雪灾处置任务。

中国移动瓦房店分公司、中国联通瓦房店分公司、中国电信股份有限公司瓦房店分公司：负责所属通信设施安全和通信畅通；完成所承担的其它除雪处置任务。

沈阳铁路局大连车务段瓦房店站：负责及时清除辖区内铁路积雪，确保铁路畅通和铁路设施安全。

65316部队：作为降雪应急处置预备队，随时做好接受降雪处置任务准备。

四、工作标准

降小雪：随时保证道路畅通，主要道路（详见附件）、重点区域（东山公园、站前广场、街心公园、西山公园、世纪广场等，下同）、坡路、弯路、桥梁,昼间降雪做到边下边清、雪停路净，夜间降雪做到次日7时前清除完毕；其余路街在雪停12小时内除净。

降中雪：首先保证道路畅通，主要道路、重点区域、坡路、弯路、桥梁,做到边下边清，雪停12小时内除净；其余路街在雪停24小时内除净。

降大雪：首先保证道路畅通，主要道路、重点区域、坡路、弯路、桥梁,做到边下边清，雪停24小时内除净；其余路街在雪停48小时内除净。

降暴雪（大暴雪）：首先保证道路畅通，主要道路、重点区域、坡路、弯路、桥梁,做到边下边清，雪停36小时内除净；其余路街在雪停60小时内除净。

夜间降大雪（含）以上，长春路、南环路、五一路、文化路、新华路、育才路、新联路、北环路、金銮路、钻石街、祝丰街、西环街、德林街、共济街、大宽街、前进街、解放街、向阳街重要路段，次日7时前必须打通道路。

需要外运的积雪，应将雪运到指定的场所，不得随处堆放、扬雪。在规定的除雪时间内，所有路街要做到无雪道、雪条、冰包，达到见路面、见道线、见边石。

五、除雪费用

按照实际发生的费用，翌年4月底前，由市规划建设局市容办负责核算工作经费，由财政局核拨费用。

六、工作要求

（一）除雪应急期为11月15日至翌年3月15日。除雪工作责任单位，要认真做好各项准备，认真落实除雪工作责任制，指派专人负责，严格按照所属责任地段和除雪标准要求，及时完成除雪任务。相关单位要完成除雪机械设备的检修和保养。

（二）除雪工作责任单位和责任人无力承担或拒不承担除雪任务时，其除雪任务改由所在地街道办事处代完成，代除费由街道办事处和责任单位（人）协商确定。不承担除雪任务和拒交代除费的，由市行政执法局按照有关规定予以处罚。

（三）清除积雪要本着“先主道、后次道，先坡道、后平道，先阴面、后阳面”的要求，做到干净彻底，达到无漏段、无积水、无残雪、路面见底的标准。主干道人行步道积雪应堆在黑色路面道路两侧边石内侧，以便装运。

（四）各单位使用融雪剂的用量及范围需经指挥部办公室批准后，方可使用，要根据雪情，按照 “坡道、阴面”优先的原则，使用融雪剂,确保道路畅通。

（五）在除雪过程中，任何单位和个人不得向冰雪路上抛撒沙石、渣土和盐等有损城市基础设施、损坏花草树木、污染环境的化学药剂；不得向雪堆上倾倒垃圾、污物。否则，由行政执法局按照有关规定予以处罚。

（六）对及时完成任务，表现突出的单位和个人，新闻单位给予通报表扬；对不能及时完成任务的单位和个人，除按规定处理外，还要给予通报批评及新闻曝光。同时，市规划建设局将除雪情况的考核结果纳入《瓦房店市市容环境卫生管理工作考核办法》之中。

附件：各辖区相关单位除雪任务分工明细表
附件

各辖区相关单位除雪任务分工明细表

	序号
	辖区
	单位名称
	除雪范围
	备注

	
	
	
	东至
	西至
	南至
	北至
	

	1
	共济
街道
	税务局
	东楼廓线
	新华桥
	南楼廓线
	新华路
	

	2
	
	人民剧场
	
	大宽街
	南楼廓线
	北楼廓线
	

	3
	
	税务局
	新华桥东
	西楼廓线
	
	新华路
	

	4
	
	大连银行
	东楼廓线
	西楼廓线
	
	新华路
	

	5
	
	建设银行
	东楼廓线
	和平街
	
	新华路
	

	6
	
	交通银行
	共济大街
	工联街
	南楼廓线
	新华路
	

	7
	
	中国银行
	工联街
	民主街
	南楼廓线
	新华路
	

	8
	
	人装部
	民主街
	西楼廓线
	南楼廓线
	新华路
	

	9
	
	总工会
	东楼廓线
	德林街
	南楼廓线
	新华路
	

	10
	
	机关事物管理中心（市委）
	德林街
	西楼廓线
	南楼廓线
	北楼廓线
	

	11
	
	环保局
	东楼廓线
	德林街
	新华路
	北楼廓线
	

	12
	
	人民银行
	民主街
	西楼廓
	新华路
	北楼廓线
	

	13
	
	农业银行
	工联街
	民主街
	新华路
	北楼廓线
	

	14
	
	规划建设局（建设）
	东楼廓线
	工联街
	新华路
	北楼廓线
	

	15
	
	人保公司
	共济大街
	西楼廓线
	新华路
	北楼廓线
	

	16
	
	大连银行
	共济大街
	
	南楼廓线
	北楼廓线
	

	17
	
	民生银行
	和平街
	共济大街
	新华路
	北楼廓线
	

	18
	
	市场监督管理局
	东楼廓线
	和平街
	新华路
	北楼廓线
	

	19
	
	农商银行
	新华桥
	西楼廓线
	新华路
	北楼廓线
	


	20
	共济
街道
	卫计局
	民主街
	德林街
	九三路（含)
	北楼廓线
	

	21
	
	中医院
	德林街
	西楼廓线
	九三路(含)
	北楼廓线
	

	22
	
	电视台
	西环街（含）
	西楼廓线
	南楼廓线
	小广场
	

	23
	
	图书馆
	东楼廓线
	共济大街
	回头河
	五四路（含）
	

	24
	
	第三医院
	共济大街
	回头河
	南楼廓线
	回头河
	

	25
	
	公安局
	工联街（含）
	西楼廓线
	西长春路
	北楼廓线
	

	26
	
	房管办
	东楼廓线
	西环街
	西长春路
	北楼廓线
	

	27
	
	大连银行
	西环街
	西楼廓线
	西长春路
	北楼廓线
	

	28
	
	公证处
	仙洞街
	西楼廓线
	西长春路
	北楼廓线
	

	29
	
	人社局
	东楼廓线
	西楼廓线
	西长春路
	北楼廓线
	

	30
	
	岗店街道办事处
	东楼廓线
	西楼廓线
	西长春路
	北楼廓线
	

	31
	新华
街道
	新华街道

办事处
	共济街
	办事处西

墙根
	小广场
	农业银行门口
	

	32
	
	中国农业银行
	银行墙根
	北共济街
	月星家居
	亿达

家具城
	

	33
	
	瓦轴集团有限责任公司
	公司大门
	北共济街
	公司楼

南头
	公司楼北头
	

	34
	
	瓦房店工人文化宫
	北共济街
	文化宫门口
	文化宫广场南头
	文化宫广场北头
	

	35
	文兰
街道
	文兰街道

办事处
	五一路立交桥西头
	六中交通岗
	南侧马路
	北侧

马路
	

	36
	
	村镇办
	东侧马路
	西侧马路
	本楼南墙
	五一路南端
	

	37
	
	烟草

专卖局
	东侧马路
	西侧马路
	本楼南墙
	本楼

北墙
	

	38
	
	消防队
	本楼东墙
	五一桥东侧
	南侧马路
	北侧

马路
	

	39
	
	市供销

联社
	东侧马路
	西侧马路
	文兰小学门前道北端
	长春路南端
	

	40
	
	妇婴医院
	本楼东墙
	本楼西墙
	南侧马路
	北侧

马路
	

	41
	
	教育局
	东侧马路
	西侧马路
	南一路
	本楼

北墙
	


	42
	文兰
街道
	机关事物管理中心（政府）
	外环
	楼体西侧
	世纪广场
	后院
	

	43
	铁东
街道
	铁东街道办事处
	文圣岗
	南两洞桥
	路面
	路边石
	健康街

	44
	
	供电公司
	办公楼

周边
	
	
	
	

	45
	
	邮政公司
	办公楼

周边
	
	
	
	

	46
	
	瓦房店

火车站
	站前广场围栏内
	
	
	
	

	47
	
	瓦房店长途客运站
	客运站所属地界健康街路面
	
	
	
	

	48
	
	林水局
	老政府门前西侧金銮路
	
	
	
	

	49
	
	瓦房店市中心医院
	花鸟鱼

市场
	前进街
	东长春路
	卫校
	

	50
	
	瓦房店市残疾人联合会
	周边
	
	
	
	

	51
	
	站前广场综合办公室
	门前
	
	
	
	

	52
	岭东
街道
	
	东楼廓线
	西楼廓线
	西长春路
	北楼廓线
	

	53
	祝华
街道
	祝华街道

办事处
	楼体东
	楼体西
	水厂南路
	楼体北
	

	54
	轴承产业园区
	轴承产业园区管委会
	北外环
	
	南院墙
	北院墙
	

	55
	
	公共行政服务中心
	
	北外环
	南院墙
	北院墙
	

	56
	
	岗店

派出所
	
	兴工大街
	南院墙
	北院墙
	

	57
	
	祝华

派出所
	北外环
	
	南院墙
	北院墙
	

	58
	
	行政

执法局
	
	兴工大街
	南院墙
	北院墙
	

	备注：除雪范围含方砖和机动车道。


                                                   — 1 —
— 12 —
— 11 —

