附件
瓦房店市2019年十项重点民生工程任务分解表
	民生工程项目
	序号
	项目内容
	所需资金和来源
	牵头单位
	协办单位
	责任领导
	完成时限

	第一项
就业安民方面
	1
	落实企业稳岗补贴政策。
	省和大连市承担
	市人社局
	
	宋玉章
	12月底

	
	2
	实现城镇新增就业6600人。
	
	市人社局
	全市各乡镇、街道办事处
	宋玉章
	11月底

	第二项
教育利民方面
	3
	完成钻石街新建小学主体工程。
	瓦房店市承担
	市教育局
	轴都公司
	郭兆平
	12月底

	
	4
	启动高级中学扩建工程。
	国家承担1489万元、大连市承担1489万元、瓦房店市承担6878万元
	市教育局
	市住房和城乡建设局
	郭兆平
	12月底

	
	5
	改建祝华中心幼儿园。
	项目总预算800万元。大连市承担300万元，瓦房店市承担500万元
	祝华街道办事处
	市教育局
	郭兆平
	12月底

	
	6
	改造10所城乡义务教育学校厕所。
	瓦房店市承担
	市教育局
	市财政局
	郭兆平
	12月底

	第三项
医疗为民方面
	7
	深化医药卫生体制改革，完善“医共体”管理体系。
	市中心医院自筹
	市卫生健康局
	市财政局、市医保局、市人社局、市编办
	郭兆平
	12月底

	
	8
	逐步打造“智慧医疗”。
	市财政预算资金600万元，市中心医院自筹
	市卫生健康局
	市财政局
	郭兆平
	12月底

	
	9
	完成文兰、岗店社区卫生服务中心业务用房建设。
	租购资金300万元，由市财政局和文兰、岗店街道办事处承担；装修改造资金370万元，由市中心医院自筹
	市卫生健康局
	市财政局、文兰街道办事处、岗店街道办事处
	郭兆平
	12月底

	
	10
	完成西杨卫生院业务用房主体工程建设工作。
	1500万元，由市中心医院自筹
	市卫生健康局
	市自然资源局、市住房和城乡建设局、市招标办
	郭兆平
	12月底

	第四项
服务亲民方面
	11
	按照“应进必进”要求，将所有政务服务事项纳入综合性实体政务大厅，努力打造一流营商环境。
	无
	市营商环境建设局
	市直各相关单位
	薛辉
	12月底

	第五项
扶贫助民方面
	12
	立足低收入村资源禀赋，大力发展产业项目，年内实现19个低收入村摘帽。
	大连市扶贫资金1500万元; 瓦房店市承担瓦房店市级低收入村资金400万元
	市农业农村局
	市民政局、交通运输局、水务局、卫生健康局、自然资源局、住房和城乡建设局、医疗保障局、文化和旅游局、低收入村所在乡镇街道
	任志友
	12月底

	第六项
安居乐民方面
	13
	推动市政府北侧棚改项目开工建设。
	棚户区改造贷款
	文兰街道办事处
	市住房和城乡建设局
	任志友
	12月底

	
	14
	推动原看守所北侧棚改项目开工建设。
	棚户区改造贷款和开发企业资金
	祝华街道办事处
	市住房和城乡建设局、自然资源局
	任志友
	12月底

	
	15
	试点先行，对红楼南区和良友小区总计1300户、9万平方米的老旧小区进行升级改造。
	预计800万元、财政资金
	市住房和城乡建设局
	市财政局、新华街道办事处
	任志友
	12月底

	
	16
	出台居住小区优化管理实施方案，进一步规范和完善物业管理。
	无
	市住房和城乡建设局
	各相关单位、各街道办事处
	任志友
	12月底

	
	17
	解决26个房地产项目“办证难”问题，涉及面积128万平方米、14467户。
	无
	市自然资源局
	市财政局、税务局、住建局、自然资源事务服务中心、消防大队、文兰街道、新华街道、岗店街道、共济街道、岭东街道、太阳街道、复州城镇政府、老虎屯镇政府
	任志友
	12月底

	
	18
	彻底解决东山花园114户“回迁难”问题。
	开发企业资金
	市住房和城乡建设局
	市财政局、自然资源局、铁东街道、国网瓦房店供电公司
	任志友
	12月底

	第七项
城建便民方面
	19
	突出重点出入口、主要区域，实施主城区亮化提升工程。
	本级财力配套
	市住房和城乡建设局
	市发改局、财政局、招标办
	任志友
	12月底

	
	20
	改造市政道路3条、排水管线3.6公里。
	国家补助1287万元；大连配套1287万元；其余本级财力配套
	市住房和城乡建设局
	市发改局、财政局、招标办、太平湾公司
	任志友
	12月底

	
	21
	新建、改造水冲厕所20座，安装分类式果皮箱400个。
	本级财力配套
社会化资金
	市住房和城乡建设局
	市发改局、财政局、招标办
	任志友
	10月底

	第八项
住房惠民方面
	22
	改造农村低保、五保、贫困残疾人家庭危险房屋232户。
	国家承担466万元；大连市承担537.76万元；本市财力配套175万元
	市自然资源局
	市发改局、市财政局、市民政局、市残联、市住房和城乡建设局、市自然资源局、市审计局、各乡镇涉农街道办事处
	任志友
	12月底

	第九项
慈善暖民方面
	23
	慈善救助贫困群众4500户、1.4万人。
	社会募捐
	市慈善总会
	
	宋玉章
	12月底

	
	24
	免费为1.3万人次农村妇女和850人次城市贫困妇女进行“两癌”筛查。
	国家预算资金22.15万元，大连市预算资金79.45万元，市财政预算资金25.4万元
	市妇联
	市卫生健康局
	郭兆平
	12月底

	第十项
强农富民方面
	25
	新建大樱桃面积1万亩、油桃3000亩、苹果2000亩。
	大连市财政承担（申报需满足有关条件）
	市农业农村局
	市财政局、各涉农乡镇街道
	任志友
	5月底

	
	26
	打造以“瓦房店”冠名的优质品牌。
	所需资金300万元（需市本级财政投入）
	市农业农村局
	市委宣传部、市市场监管局、发改局、财政局、供销联社、涉农乡镇街道等
	任志友
	12月底

	
	27
	新发展农民专业合作社20个。
	无
	市农业农村局
	各相关乡镇街道
	任志友
	11月底

	
	28
	大力推进“四好农村路”建设，新建农村公路25公里，全市自然屯实现100％通油路。
	大连市拨款
	市交通运输局
	各涉农乡镇街道
	任志友
	12月底


— 6 —
— 10 —
— 7 —

